附件：

昌吉市三屯河流域管理处

2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。昌吉市三屯河流域管理处下设党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心、农村集中供水管理中心、水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六公里站、二十一公里站、十四公里站、二畦坪站共9个科室、6个配水站、1个水库管理所。根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。

2、严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛渡汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪渡汛管理。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。

3、负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益。

4、大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。

5、负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决斗、农渠和田间工程建设、维修、养护问题。

6、负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。

7、稳步推经农村集中供水管理项目，加快农村集中供水工程建设，解决好农村人畜饮水安全问题。

8、负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。

9、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

- 二、机构设置及人员情况

昌吉市三屯河流域管理处2019年度，实有人数276人，其中：在职人员157人，退休人员119人。

从部门决算单位构成看，昌吉市三屯河流域管理处部门决算包括：昌吉市三屯河流域管理处决算。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14807.46万元，与上年相比，增加11266.71万元，增长318.2%，主要原因是：项目资金增加。本年支出14678.2万元，与上年相比，增加11050.21万元，增长304.58%，主要原因是：项目资金增加。

- 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14807.46万元，其中：财政拨款收入14807.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出14678.2万元，其中：基本支出2719.37万元，占18.53%；项目支出11958.83万元，占81.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入14807.46万元，与上年相比，增加11266.71万元，增长318.2%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出14678.2万元，与上年相比，增加11050.21万元，增长304.58%，主要原因是：项目资金增加，加大结余资金支付力度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2483.43万元，决算数14807.46万元，预决算差异率496.25%，主要原因是：在预算执行过中项目资金增加。财政拨款支出，年初预算数2483.43万元，决算数14678.2万元，预决算差异率491.05%，主要原因是：在预算执行过种中项目资金增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出14678.2万元。按功能分类科目，其中：

2013299其他组织事务支出：9万元，

2080505机关事业单位基本养老保险支出：232.38万元

2080506机关事业单位职业年金支出：101.12万元

2130305水利工程建设:4893.24万元

2130306水利工程运行与维护：9412.45万元

2299901其它支出：30万元

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2719.37万元，其中：

人员经费2584.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.16万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无开支。具体情况如下：

因公出国费支出0万元。开支内容包括：预算未安排，无开支。单位全年安排的因公出国团组0个，因公出国0人次。

公务用车购置及运行维护费17.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.6万元。主要用于主要用于保险费、维修费、燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.6万元，决算数17.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。其中：因公出国费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费预算数17.6万元，决算数17.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按预算执行车辆费用开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因无支出。

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉市三屯河流域管理处日常公用经费支出135.16万元，比上年减少了100.63万元，降低42.68%，主要原因是人员减少，厉行节约减少开支。

- 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.75万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.34万元。

授予中小企业合同金额14.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.75万元，占政府采购支出总额的100%。

- 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋9305（平方米），价值1103.9万元。车辆8辆，价值177.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值26913.76万元。

- 预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金11958.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高灌区的供水保证率，产生节水效益，为调整大农业产业结构提高水分生产率，减轻广大农牧民水利负担都将发挥积极的作用；二是改善了5个乡镇、5.5万农村居民饮水条件，提高了可持续发展能力，持续为恢复地下水位起到积极作用。发现的问题及原因：由于 2018 年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。下一步改进措施：加强项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，充实业务知识，不断提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作队为民办实事好事经费（市专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | 9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障工作队基本生活用品和办公设备购置。帮助困难群众解决生活工作方面的问题，为群众送信息送服务送温暖，更新村社区办公设施，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，充分发挥好第一书记为民办实事好事经费的作用，使各族群众切身感受到了党和政府的温暖，群众满意度达到95%。 |  |  |  |  | 切实保障了3个工作队的基本生活用品和办公设备购置。切实解决辖区村民居民困难诉求11件，为民办实事好事24件，走访慰问贫困户15户，开展就业创业技能培训4期，共计160人，更新村社区办公设施5.3万元，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动。群众满意率95% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：访贫问苦 |  | 走访慰问贫困户9户 | 走访慰问贫困户9户 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为民办实事办好事 |  | 为民办实事办好事不少于20件 | 为民办实事办好事24件 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：积极开展各类活动 |  | 全年开展各类文体活动不少于9次，展现新时代农村积极向上的精神风貌 | 积极开展庆三八、五四烈士陵园扫墓、返乡大学生篮球赛等活动7次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：指标1：帮扶困难家庭补助慰问全覆盖率 |  | 第一书记帮扶困难家庭补助覆盖率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：访惠聚办民办实事经费支付率 |  | 当年支付率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各类费用占比 |  | 访贫问苦，送温暖、送服务费用费用比率占25%，困难群众房屋修缮职业技能培训两委办设施更新等费用比率50%，村级组织工作经费各类活动经费25% | 已支付访贫问苦，送温暖、送服务费用费用比率占19%，困难群众房屋修缮职业技能培训两委办设施更新等费用比率26%，村级组织工作经费各类活动经费24% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：进一步推动基层经济工作有序开展 |  | 推动基层经济工作有序开展 | 完成100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会保障工作，排查安全隐患，化解社会矛盾 |  | 化解矛盾4起，排查隐患10处，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定 | 完成100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工作队第一书记落实对村两委的一对一帮带，开展好“五个再一起工作” |  | 帮带好3个村党支书记，真正起到头雁效应作用。 | 帮带了3个村党支书记，对村党支部书记当前及今后思想工作能力个人素质等方面切实得到了提高，真正起到了头雁效应作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚工作队为民办实事好事经费（州专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活工作方面的问题，为群众送信息送服务送温暖，组织群众参观学习开展就业创业技能培训，更新村社区办公设施，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，充分发挥好为民办实事好事经费的作用，使各族群众切身感受到了党和政府的温暖，群众满意度达到99%。 |  |  |  |  |  | 切实解决辖区村民居民困难诉求11件，为民办实事好事24件，走访慰问贫困户15户，开展就业创业技能培训4期，共计160人，更新村社区办公设施5.3万元，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动。群众满意率100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：访贫问苦（户） |  |  | 走访慰问贫困户18户 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：解决居民困难诉求（件为民办实事办好事（件） |  |  | 解决居民困难诉求不少11件为民办实事办好事不少于20件 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展技能培训（人次） |  |  | 开展技能培训不少于120人次 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：帮扶困难家庭补助慰问全覆盖率 |  |  | 帮扶困难家庭补助覆盖率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：访惠聚办民办实事经费支付率 |  |  | 当年支付率100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各类费用占比 |  |  | 访贫问苦，送温暖、送服务费用费用比率占25%，困难群众房屋修缮职业技能培训两委办设施更新等费用比率50%，村级组织工作经费各类活动经费25% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：解决部分人群的就业问题,提高人均收入 |  |  | 解决就业不少3人 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会保障工作，排查安全隐患，化解社会矛盾 |  |  | 化解矛盾4起，排查隐患10处，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工作队落实对村两委的一对一帮带，开展好“五个再一起工作” |  |  | 帮带好3个村两委班子18人，真正起到头雁效应作用。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥99% | 97% | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市三屯河灌区续建配套与节水改造工程（七期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3234 | 3234 |  | 3104.74 |  | 10 |  | 96% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3234 | 3234 |  | 3104.74 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防渗改造渠道10.2km，改建渠系建筑物19座。 |  |  |  |  |  | 防渗改造渠道10.2km，改建渠系建筑物19座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改造渠道10.2km，改建渠系建筑物19座。 |  |  | 90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格率100% |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善土地受益面积28万亩，增产效益达511万元。 |  |  | 改善土地受益面积28万亩，增产效益达511万元。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高灌区的供水保证率，产生节水效益，为调整大农业产业结构提高水分生产率，减轻广大农牧民水利负担都将发挥积极的作用。 |  |  | 提高灌区的供水保证率，产生节水效益，为调整大农业产业结构提高水分生产率，减轻广大农牧民水利负担都将发挥积极的作用。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对项目区的环境美化、为灌区内群众拓宽致富门路、增加经济收入、脱贫致富创造了条件，人民群众更加安居乐业，社会更加稳定。 |  |  | 对项目区的环境美化、为灌区内群众拓宽致富门路、增加经济收入、脱贫致富创造了条件，人民群众更加安居乐业，社会更加稳定。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度≥80% |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市生态引水工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造及新建阿什里乡盘山渠、三工镇东干渠10.2公里、配套渠系建筑物 （ 7座分水闸，农桥8座）； |  |  |  |  |  | 改造及新建阿什里乡盘山渠、三工镇东干渠10.2公理、配套渠系建筑物（7座分水闸，农桥8座） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造及新建阿什里乡盘山渠、三工镇东干渠10.2公理、配套渠系建筑物（7座分水闸，农桥8座） |  |  | 改造及新建阿什里乡盘山渠、三工镇东干渠10.2公理、配套渠系建筑物（7座分水闸，农桥8座） | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：截止2019年4月7日完成招标准备 |  |  | 按时完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：截止2019年9月底项目完工 |  |  | 按时完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：生态引水项目建成后每年产生经济效益 |  |  | 建成后每年增产经济效益525万元 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：生态引水项目建成后每年产生的社会效益 |  |  | 置换水量，减少地下水开采800万方 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态引水项目建成后每年产生的生态效益。 |  |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生态引水项目的实施对灌区建设产生的影响。 |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | 》80% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市改善农村人居环境、助力乡村振兴农村安全饮水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要是完成阿什里乡主管网铺设20.75公里，改善农村5596人的饮水条 件，城北四镇农村已建管网进行减压设备的安装44套，改善农村5万人的饮水条件。 |  |  |  |  |  | 主要是完成阿什里乡主管网铺设20.75公里，改善农村5596人的饮水条件，城北四镇农村已建管网进行减压设备的安装44套，改善农村5万人的饮水条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成阿什里乡主管网铺设20.75公里、城北四镇农村已建管网进行减压设备的安装44套 |  |  | 完成阿什里乡主管网铺设20.75公里、城北四镇农村已建管网进行减压设备的安装44套 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年4月7日完成招标准备 |  |  | 按时完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 截止2019年9月底项目完工 |  |  | 按时完成 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改善农村人居环境、助力乡村振兴农村安全饮水项目建成后产生的经济效益 |  |  | 建成后改善供水规模7100m3/d | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改善农村人居环境、助力乡村振兴农村安全饮水项目建成后产生的社会效益 |  |  | 改善农村供水人口11.14万人 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改善农村人居环境、助力乡村振兴农村安全饮水利用地表水置换出项目建成后每年产生的生态效益。 |  |  | 减少自备机开采地下水5000m3/d，节约水资源 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提高昌吉市5个乡镇的可持续发展能力 |  |  | 改善了5个乡镇、5.5万农村居民饮水条件，提高了可持续发展能力 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 》80% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

| 附件 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉市三屯河西干渠2018年应急抢修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 26.585 |  | 10 |  |  |  |  | 88.60% |  |  | 8.86 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 26.585 |  | 10 |  |  |  |  | 88.60% |  |  | 8.86 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成西干排沙漏斗和部分渠道的修补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成西干排沙漏斗和部分渠道的修补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：完成西干排沙漏斗和部分渠道的修补 |  |  |  |  |  | 完成西干排沙漏斗和部分渠道的修补 |  |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：是否制定年度实施计划 |  |  |  |  |  | 是 |  |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：项目（工程）合格率 |  |  |  |  |  | 项目（工程）合格率100% |  |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目（工程）完成及时率100% |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率100% |  |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目投资是否控制在批复资金内 |  |  |  |  |  | 26.585万 |  |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：该工程属于零时性抢修工程，工程完成后保证灌区顺利开灌。 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： 受益群众满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 90% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：7 项目支出绩效自评表. （2019年度）. 项目名称; 昌吉市榆树沟地表水置换工程. 主管部门; 昌吉市水利局; 实施单位; 昌吉市三屯河流域管理处. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 211.86; 211.86; 211.86; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 211.86; 211.86; 211.86; —; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 昌吉市榆树沟地表水置换工程 新建及改造和谐东西支渠15.577公里、配套完善渠系建筑物50座。; 昌吉市榆树沟地表水置换工程 新建及改造和谐东西支渠15.577公里、配套完善渠系建筑物50座。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 新建及改造和谐东西支渠15.577公里、配套完善渠系建筑物50座。; 新建及改造和谐东西支渠15.577公里、配套完善渠系建筑物50座。; 新建及改造和谐东西支渠15.577公里、配套完善渠系建筑物50座。; 10; 10. 质量指标; 工程合格率100%; 工程合格率100%; 工程合格率100%; 10; 10. 时效指标; 项目（工程）完成及时率100%; 项目（工程）完成及时率100%; 项目（工程）完成及时率100%; 5; 5. 成本指标; 项目投资是否控制在批复资金内; 879.42万元; 100%; 5; 5. 效益指标; 经济效益指标; 灌区灌溉水利用系数比上一年提高。; 0.87; 100%; 4; 4. 社会效益指标; 减少地下水开采量。; 置换2040万m³地下水资源; 100%; 4; 4. 生态效益指标; 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。; 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。; 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。; 4; 4. 可持续影响指标; 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。; 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。; 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。; 4; 4. 持续为恢复地下水位起到积极作用。; 持续为恢复地下水位起到积极作用。; 持续为恢复地下水位起到积极作用。; 4; 4. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 受益群众满意度≥90%; 受益群众满意度≥90%; 90%; 10; 9. 总分; 100; 99. |
| 附件：8 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市北部荒漠水源置换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 381.94 |  | 381.94 |  |  | 381.94 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 381.94 |  | 381.94 |  |  | 381.94 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 昌吉市北部荒漠水源置换工程 建设渠道工程10.91km，配套完善渠系建筑物22座，新建及改造管道16.65km；新建沉砂池7座，新架设10Kva高压线路2.2km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉市北部荒漠水源置换工程 建设渠道工程10.91km，配套完善渠系建筑物22座，新建及改造管道16.65km；新建沉砂池7座，新架设10Kva高压线路2.2km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建设渠道工程10.91km，配套完善渠系建筑物22座，新建及改造管道16.65km；新建沉砂池7座，新架设10Kva高压线路2.2km |  |  |  |  |  | 建设渠道工程10.91km，配套完善渠系建筑物22座，新建及改造管道16.65km；新建沉砂池7座，新架设10Kva高压线2.2km | 建设渠道工程10.91km，配套完善渠系建筑物22座，新建及改造管道16.65km；新建沉砂池7座，新架设10Kva高压线路2.2km |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程合格率100% |  |  |  |  |  | 工程合格率100% | 工程合格率100% |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率100% |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率100% | 项目（工程）完成及时率100% |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  |  |  |  | 879.42万元 | 100% |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 灌区灌溉水利用系数比上一年提高。 |  |  |  |  |  | 0.87 | 100% |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 减少地下水开采量。 |  |  |  |  |  | 置换2040万m³地下水资源 | 100% |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减少地下水开采量。 |  |  |  |  |  | 置换720万m³地下水资源 | 100% |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  |  |  |  |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  | 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 | 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度≥90% |  |  |  |  |  | 受益群众满意度≥90% | 90% |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |

| 附件9： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2019年“500”客水资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 909.08 |  | 909.08 |  |  |  | 909.08 |  |  | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 909.08 |  | 909.08 |  |  |  | 909.08 |  |  | — |  | 100% |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加大昌吉市各乡镇“500”沿线受益区引用水量，对水量进行有效置换，将置换出的水量合理调配到上游灌区，以此缓解三屯河流域城市乡镇生活用水、农业灌溉用水的压力，有效压减地下水开采量，解决昌吉市水资源短缺问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引用水量1840.6210万立方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：引用水量3000万立方米。 |  |  |  |  | 引用水量3000万立方米。 |  |  | 引用水量1840.6210万立方米。 |  | 10 |  | 9 |  | 供水期短，渠道不完善，有供需时差，计划在500下游受益区建设调蓄水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：最大限度地发挥工程效益 |  |  |  |  | 引用水量3000万立方米。 |  |  | 引用水量1840.6210万立方米。 |  | 10 |  | 9 |  | 供水期短，渠道不完善，有供需时差，计划在500下游受益区建设调蓄水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按期完成预期目标 |  |  |  |  | 截止12月底完成目标100% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：置换水价0.31元/方 |  |  |  |  | 置换水价0.31元/方 |  |  | 置换水价0.31元/方 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：资金使用 |  |  |  |  | 909.08万元 |  |  | 600万元 |  | 10 |  | 9 |  | 供水期短，渠道不完善，有供需时差，计划在500下游受益区建设调蓄水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：2元/方-0.31元/方=1.69元/方*3000万方=5070万元 |  |  |  |  | 2元/方-0.31元/方=1.69元/方*3000万方=5070万元 |  |  | 2元/方-0.31元/方=1.69元/方*1840.621万方=3110.65万元 |  | 5 |  | 4 |  | 供水期短，渠道不完善，有供需时差，计划在500下游受益区建设调蓄水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：增加农民收入 |  |  |  |  | 增收：2元/方-0.31元/方=1.69元/方*3000万方=5070万元 |  |  | 增收：2元/方-0.31元/方=1.69元/方*3000万方=5070万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：北部荒漠防风固沙，水土保持平衡。 |  |  |  |  | 效果明显 |  |  | 效果明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：可持压减昌吉市地下水开采量，保持生态平衡，缓解昌吉市水量短缺问题。 |  |  |  |  | 3411万方 |  |  | 1735万方 |  | 10 |  | 9 |  | 供水期短，渠道不完善，有供需时差，计划在500下游受益区建设调蓄水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目参与人员满意度 |  |  |  |  | 》95% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件：10 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  | 昌吉市引用“500”西延干渠客水配套（四期）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 285.62 |  |  | 285.62 |  |  | 285.62 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 285.62 |  |  | 285.62 |  |  | 285.62 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 昌吉市引用“500”西延干渠客水配套（四期）工程 改造干渠1条，长10.86km，支渠1条，长4.965km，建筑物23座（闸9座，桥13座，箱涵1座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉市引用“500”西延干渠客水配套（四期）工程 改造干渠1条，长10.86km，支渠1条，长4.965km，建筑物23座（闸9座，桥13座，箱涵1座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改造干渠1条，长10.86km，支渠1条，长4.965km，建筑物23座（闸9座，桥13座，箱涵1座） |  |  |  |  |  | 改造干渠1条，长10.86km，支渠1条，长4.965km，建筑物23座（闸9座，桥13座，箱涵1座） |  | 改造干渠1条，长10.86km，支渠1条，长4.965km，建筑物23座（闸9座，桥13座，箱涵1座） |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程合格率100% |  |  |  |  |  | 工程合格率100% |  | 工程合格率100% |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率100% |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率100% |  | 项目（工程）完成及时率100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目投资是否控制在批复资金内 |  |  |  |  |  | 879.42万元 |  | 100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 灌区灌溉水利用系数比上一年提高。 |  |  |  |  |  | 0.87 |  | 100% |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 通过引用西延干渠的地表水减少地下水的提取量，满足“500”西延干渠以北耕地灌溉用水，并置换出努尔加水库地表水水量用于昌吉市城镇供水。 |  |  |  |  |  | 减少地下水开采量1700万方 |  | 100% |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  |  |  |  |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  | 利用地表水置换出项目区现状通过机井取用的地下水2040万m³，使地下水位在一定程度上得到恢复，对恢复生态及水质起到积极的作用。 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  | 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  | 指标1：持续为灌区提供供水保证，保证节水效益。 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  | 持续为恢复地下水位起到积极作用。 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度≥90% |  |  |  |  |  | 受益群众满意度≥90% |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》