昌吉市水利局2020年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管单位，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、水行政执法、调水等职能工作。

- 二、机构设置及人员情况

昌吉市水利局2020年度，实有人数65人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，昌吉市水利局部门决算包括：昌吉市水利局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室分别是水利局局机关、农村集中供水中心。局机关内设六个科室分别为行政办公室、党建办公室、财务科、项目工程综合科、河长制办公室、执法大队；农村集中供水中心内设三个科室分别为工程科、运行科、办公室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入14492.29万元，与上年相比，增加12799.03万元，增长755.88%，主要原因是：本年增加国债、地债项目收入。本年支出14890.80万元，与上年相比，增加13085.69万元，增长724.93%，主要原因是：本年安排国债、地债项目支出、机构划转增加人员及公用经费支出。

- 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入14492.29万元，其中：财政拨款收入14492.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出14890.80万元，其中：基本支出387.28万元，占2.60%；项目支出14503.52万元，占97.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入14492.29万元，与上年相比，增加12799.03万元，增长755.88%。主要原因是：本年增加国债、地债项目收入。财政拨款支出14890.80万元，与上年相比，增加13085.69万元，增长724.93%，主要原因是：本年安排国债、地债项目支出、机构划转增加人员及公用经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数294.99万元，决算数14492.29万元，预决算差异率4812.81%，主要原因是：本年安排国债、地债项目收入、机构划转增加人员及公用经费收入。财政拨款支出年初预算数294.99万元，决算数14890.80万元，预决算差异率4947.90%，主要原因是：本年安排国债、地债项目支出、机构划转增加人员及公用经费支出。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1618.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130301行政运行227.38万元；

2130305水利工程建设5.34万元；

2130306水利工程运行与维护60.69万元；

2130310水土保持14.50万元；

2130311水资源节约管理与保护34.39万元；

2130314防汛29.38万元；

2130316农村水利80.71万元；

2130317水利技术推广85.84万元；

2130319江河湖库水系综合整治122.24万元；

2130399其他水利支出887.97万元；

2299901其他支出18.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.96万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；

2130199其他农业支出20.00万元;

2130299其他林业和草原支出4.00万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.28万元，其中：

人员经费353.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费34.03万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：应绿色环保、节能要求，三公经费与上年保持一致无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：绿色环保，节能减排要求，与上年保持一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度单位没有因公出国（境）人员，因此没有产生因公出国（境）费用的支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车产生的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度无公务接待，因此没有产生公务接待费用的支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.40万元，决算数10.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严控开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位无因公出国（境）人员，无此项费用的产生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无购置公务用车，无此项费用的产生；公务用车运行费预算数10.40万元，决算数10.40万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度公务用车运行产生的燃油费、维修费、保险费共计10.40万元；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位无公务接待，无费用的产生。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13272.34万元，与上年相比，增加13272.34万元，增长100%，主要原因是：去年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本年增加国债、地债项目收入。政府性基金预算财政拨款支出13272.34万元。与上年相比，增加13272.34万元，增长100%，主要原因是：本年增加国债、地债项目支出，财政拨款支出增加。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉市水利局机关运行经费支出34.03万元，比上年减少2.40万元，降低6.59%，主要原因是本年根据机构改革要求进行人员划转，人员调出，公用经费减少。

- （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.40万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值68.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金14503.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实水利工作基础提供支持，主要负责完成阶段性的落实最严格水资源管理制度、水利工程质量监督、防汛、水行政执法、河湖长制巡查、检查。二是推进农田水利基本建设规范化、科学化、信息化，保障水质安全、保护人民生命财产安全、降低洪水灾害损失，提高应急管理能力。三是减免山洪灾害，增强群众对土地投入的信心，促进农村经济社会和谐。四是改善农村供水人口，减少地下水开采，持续压减昌吉市地下水开采量。五是完成昌吉市水资源调查评价报告编报，保障水资源高效管理，促进水资源长期有效发展，为最严格水资源管理提供保障。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作不完善；二是个别项目进展缓慢，支付进度滞后。下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度，提高支付进度；二是进一步加强预算绩效管理工作的学习。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、昌吉市努尔加水库引调水工程项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市努尔加水库引调水工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2700.00 | 2700.00 |  |  | 2700.00 | 10.00 |  | 100.00％ | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2700.00 | 2700.00 |  |  | 2700.00 | — |  | 100.00％ | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成新建巡线道路5.24km； 目标2：购买水源地应急、污染防治保护等车辆11辆； 目标3:购买增雨火箭弹120枚； 目标4:购买水源地救援船一艘； 目标5:全自动水面垃圾打捞船1艘。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成新建巡线道路5.24km； 目标2：购买水源地应急、污染防治保护等车辆11辆； 目标3:购买增雨火箭弹120枚； 目标4:购买水源地救援船一艘； 目标5:全自动水面垃圾打捞船1艘。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:水源地周边巡线道路5.24km。 |  |  | 巡线道路5.24km |  | 巡线道路5.24km |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 指标2:购买水源地应急、污染防治保护等车辆 |  |  | 11辆 |  | 11辆 |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 指标3:购买增雨火箭弹 |  |  | 120枚 |  | 120枚 |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 指标4:购买水源地救援船 |  |  | 1艘 |  | 1艘 |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 指标5:全自动水面垃圾打捞船 |  |  | 1辆 |  | 1辆 |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1:质量达到合格 |  |  | 合格率100.00% |  | 合格率100.00% |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1:按批复工期完成建设内容 |  |  | 2020.11. 15 |  | 2020.11. 10 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:按概算投资完成建设内容（万元） |  |  | ≦2700.00 |  | ≦2700.00 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:经过测算此项目建成后运营期20年可产生经营收益。 |  |  | ≦54.69万元 |  | ≦3万元 |  | 10.00 | 9.00 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1:保障人民群众饮水安全、提高规划区群众生活质量。 |  |  | ≥1年 |  | ≥1年 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1:提高和改善努尔加水库周边环境质量，建立良好发展的生态环境。 |  |  | 进一步保护 |  | 已加强巡逻及生态保护 |  | 10.00 | 9.00 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：城市供水受益群众满意率 |  |  | ≥80.00% |  | ≥90.00% |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.00 |  |

2、昌吉市城乡供水一体化建设项目（2020年一期）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市城乡供水一体化建设项目（2020年一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 2700.00 | 2700.00 |  | 10.00 |  | 100.00％ |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 2700.00 | 2700.00 |  | — |  | 100.00％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阿什里乡铺设村级供水管网26.721km，新建闸阀井86座，水表井139座，消防栓井8座，排气井5座，排水井3座，管网穿路106处，管网开挖穿渠道7处。可改善昌吉市阿什里乡8个村组5596人的饮水条件。实施榆树沟镇干管4，新建配水管网15.63公里，支管9.7公里，完成前进5、6、7组，四畦1组，勇进2、3、4组村级管网改造，村级管网改造30.49公里，改善7个片区4784人的饮水条件。 |  |  |  |  |  | 阿什里乡铺设村级供水管网15km，新建闸阀井30座，水表井50座，消防栓井8座，排气井5座，排水井3座，管网穿路106处，管网开挖穿渠道7处。榆树沟镇新建配水管网10公里，支管5公里，完成前进5、6、7组，四畦1组，勇进2、3、4组村级管网改造，村级管网改造15公里 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 铺设村级供水管网 |  | 57.211km |  | 57.211km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建配水管网 |  | 15.63km |  | 15.63km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建配水支管网 |  | 9.7km |  | 9.7km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 |  | 否 | 5.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | ≧2020年7月20日¦¦≦2020年9月30日 |  | 2020年7月20日-2020年10月30日 | 10.00 |  | 8.00 |  | 由于疫情的影响，开工进场时间晚较晚，调整施工方案，加强施工管理，确保质量的情况下最大限度争取尽早完工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≦2700万元 |  | ≦2700万元 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 供水规模 |  | 78万方/年 |  | 78万方/年 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善供水人口 |  | 10380人 |  | 10380人 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 地下水开采得到有效控制 |  | 78万方/年 |  | 78万方/年 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善基础设施 |  | 82.541km |  | 82.541km | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区农牧民满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.00 |  |  |  |

3、2019年自治区农田水利基本建设“天山杯”奖励资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年自治区农田水利基本建设“天山杯”奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  | 10.00 |  | 100.00％ |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  | — |  | 100.00％ |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展演练培训活动，推进农田水利基本建设规范化、科学化、信息化，制作农村农民用水明白卡、水源地保护标识、安全警示标识，使以农田水利、安全饮水、高效节水灌区节水配套改造等为主的民生水利得以顺利实施。保障水质安全、保护人民生命财产安全、降低洪水灾害损失，保护水源地，提高城乡饮水持续达标率，提高应急管理能力。 |  |  |  |  |  | 组织开展演练培训活动，推进农田水利基本建设规范化、科学化、信息化，制作农村农民用水明白卡、水源地保护标识、安全警示标识，使以农田水利、安全饮水、高效节水灌区节水配套改造等为主的民生水利得以顺利实施。保障水质安全、保护人民生命财产安全、降低洪水灾害损失，保护水源地，完成城乡饮水持续达标率，提高应急管理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 组织开展演练培训活动（次） |  | 1次 |  | 1次 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 制作农村农民用水明白卡（张） |  | 200张 |  | 200张 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 制作水源地安全保护标识（个） |  | 4个标识 |  | 4个标识 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 制作安全警示标识（个） |  | 4个标识 |  | 4个标识 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 做好水旱灾害防御工作，提高应急能力效率（%） |  | ≥95.00% |  | ≥95.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 确保督促本年度农田水利建设目标任务按期完成率（%） |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 农田水利建设目标质量合格率（%） |  |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | “天山杯”奖励资金支出完成时间 |  |  | 2020.1- 2020.12 |  | 2020.1- 2020.12 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | “天山杯”竞赛评比活动奖励资金成本（万元） |  |  | 6.00 |  | 6.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障城北四镇水厂、大西渠水厂用水村民饮水安全（万人） |  |  | 8.00万人 |  | 8.00万人 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障群众生命及财产安全，保证水质安全效率（%） |  |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提高群众应对洪水能力效率（%） |  |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升水源地保护效率（%） |  |  | ≥88.00% |  | ≥88.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低洪水灾害损失，提高应急管理能力、组织能力效率（%） |  |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 城乡饮用水持续达标率（%） |  |  | ≥92.00% |  | ≥92.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城北四镇水厂、大西渠水厂用水村民及降低洪水灾害受益群众满意度（%） |  |  | ≥95.00% |  | ≥95.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

4、昌吉市2020年山洪灾害防治项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市2020年山洪灾害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.66 | 10.00 |  | 96.60％ |  | 9.70 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.66 | — |  | 96.60％ |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三工镇、阿什里乡2套镇级山洪灾害防御预案及二工村、楼庄子村、二六工村、幸福村、胡阿根村、军户农场九连等6套村级山洪灾害防御预案，制作宣传手册708册、明白卡708张、光碟10套、宣传栏8套、警示牌8套；培训40人次，演练6次。 |  |  |  |  |  | 三工镇、阿什里乡2套镇级山洪灾害防御预案及二工村、楼庄子村、二六工村、幸福村、胡阿根村、军户农场九连等6套村级山洪灾害防御预案，制作宣传手册708册、明白卡708张、光碟10套、宣传栏8套、警示牌8套；培训40人次，演练6次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：乡镇预案2个 |  | 2个 | 2个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：村级预案6个 |  | 6个 | 6个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：宣传栏8块 |  | 8块 | 8块 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标4：警示牌8块 |  | 8块 | 8块 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标5：光盘10个 |  | 10个 | 10个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标6：宣传手册708份 |  | 708份 | 708份 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标7：明白卡708份 |  | 708份 | 708份 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标8：培训40人/天 |  | 40人/天 | 40人/天 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标9：演练6场次 |  | 6场次 | 6场次 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限（月） |  | ≥12月¦¦≤4月 | ≥12月¦¦≤4月 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制(万元） |  | ≤10万元 | ≤10万元 |  | 5.00 |  | 4.50 |  | 剩余0.34万元审计费，于2021年支付完毕 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 指标1：减免因山洪灾害带来经济损失（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：减免山洪灾害，增强群众对土地投入的信心（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：山洪灾害防治保护人口数量（万人） |  | ≥2万人 | ≥2万人 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 指标1：社会防治能力提升（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：增强防灾减灾能力（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1:收益群众满意度(％) |  | ≥90% | ≥90% |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.20 |  |  |

5、昌吉市防洪经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 昌吉市防洪经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | — |  | 100.00% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 订购防洪物资10万元，防洪笼430套，编织袋20500条，铁丝4.1吨，发放到13个相关单位。防洪机械租赁通过自行采购，已完成采购，合同价为轮式挖掘机210型每小时280元，履带挖掘机250型每小时300元、 360型每小时380元，铲车 每小时230元，总价控制在10万元以内。 |  |  |  |  |  | 订购防洪物资10万元，防洪笼430套，编织袋20500条，铁丝4.1吨，发放到13个相关单位。防洪机械租赁通过自行采购，已完成采购，合同价为轮式挖掘机210型每小时280元，履带挖掘机250型每小时300元、 360型每小时380元，铲车 每小时230元，总价控制在10万元以内。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1防洪笼 |  |  | >300个 | >300个 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2编织袋 |  |  | >10000个 | >10000个 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3铁丝 |  |  | ≥3000公斤 | ≥3000公斤 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4 210型轮式挖掘机租赁 |  |  | =2台 | =2台 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5 250-260型履带式挖掘机租赁 |  |  | =2台 | =2台 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6 350-360型履带式挖掘机租赁 |  |  | =1台 | =1台 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标7 50型装载机（铲车） |  |  | =1台 | =1台 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥90.00% | 100.00% | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 完成时限 |  |  | 3-12月 | 12 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 成本控制 |  |  | ≤20.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 防治和减少洪水灾害造成的损失 |  |  | =10个乡镇 | =10个乡镇 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标1 提高山洪灾害防治能力 |  |  | =10个乡镇 | =10个乡镇 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2 保障河道沿线群众生命财产安全 |  |  | =10个乡镇 | =10个乡镇 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1 提高生态平衡 |  |  | =10个乡镇 | =10个乡镇 | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 平安度汛 |  |  | =10个乡镇 | =10个乡镇 | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 受益山区农牧民满意度 |  |  | ≥90.00% | 95.00% | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

6、昌吉市2020年山洪灾害监测预警系统维修养护项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 昌吉市2020年山洪灾害监测预警系统维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  | 8.88 |  |  | 10.00 |  | 98.67% |  | 9.87 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  | 8.88 |  |  | — |  | 98.67% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成大洪沟自动水位站重建；保证昌吉市山洪预警系统及各监测站点正常运行（监测站点包括2个自动水位站、4个图像站、11个自动水位站）。 |  |  |  |  |  |  | 完成大洪沟自动水位站重建；保证昌吉市山洪预警系统及各监测站点正常运行（监测站点包括2个自动水位站、4个图像站、11个自动水位站）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1 自动雨量站的重建 |  |  | =1个 |  | =1个 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2 保证昌吉市山洪预警系统正常运行 |  |  | =1个 |  | =1个 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3 各监测站点正常运行 |  |  | =17个 |  | =17个 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1 验收合格率 |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 完成时限 |  |  | ≥12月¦¦≤4月 |  | ≥12月¦¦≤4月 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1 总价控制 |  |  | ≤9.00 |  | 8.88 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 留存项目质保金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 预测山洪灾害，减免村镇经济损失 |  |  | =6个乡镇 |  | =6个乡镇 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2 有效地减免山洪灾害，增强土地投入信心 |  |  | =6个乡镇 |  | =6个乡镇 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1 保护人口数量 |  |  | =2万人 |  | =2万人 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1 社会防治能力得到提升 |  |  |  | =6个乡镇 |  | =6个乡镇 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 增强防灾减灾能力 |  |  |  | =6个乡镇 |  | =6个乡镇 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 受益农牧民满意度 |  |  |  | ≥90.00% |  | ≥90.00% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.87 |  |  |  |

7、农村集中供水运行费（电费、取暖费）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村集中供水运行费（电费、取暖费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉市农村供水水厂电费、采暖费等运行费支出 |  |  |  |  |  | 昌吉市农村供水水厂电费、采暖费等运行费支出 |  |  |  |  |  |
| 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 供水量（立方米） |  | 73万 |  | 73万 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 供水量(立方米) |  | 73万 |  | 73万 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成预期目标 |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收入 |  | 146万元 |  | 146万元 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农村供水人口 |  | 20000人 |  | 20000人 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少地下水开采 |  | 73万方 |  | 73万方 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 压减昌吉市地下水开采量 |  | 持续压减 |  | 持续压减 |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇和收益乡镇农牧民满意度 |  | ≥95.00% |  | 95.00% |  | 10.00 | 10.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |

8、2020年“访惠聚”驻村工作经费（第一书记为民办实事经费）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年“访惠聚”驻村工作经费（第一书记为民办实事经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 驻村工作队 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  |  | 3.03 | 3.00 | 10.00 |  | 99.00% |  | 9.90 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  |  | 3.03 | 3.00 | — |  | 99.00% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作队日常经费，帮扶慰问困难群众 |  |  |  |  |  | 1.按照常态化疫情防控要求，配置相关防疫物品，配置消毒水、口罩等防疫物品。2.慰问困难群众，慰问团结关爱人员、弱势群体等30户。3.解决困难村民就业，解决困难村民就业1人。4.帮扶效果，使人民群众感受到党和政府的关怀，慰问困难群众、弱势群体30户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：帮扶庙工村贫困村民 | 慰问困难群众、弱势群体20户两次 |  | 20户两次 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：慰问困难群众 | 慰问团结关爱人员16户两次 |  | 慰问团结关爱人员、弱势群体等30户。 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：解决困难村民就业 | 解决困难村民就业1人 |  | 解决困难村民就业1人 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：帮扶效果 | 使人民群众感受到党和政府的关怀，慰问困难群众、弱势群体20户两次 |  | 使人民群众感受到党和政府的关怀，慰问困难群众、弱势群体30户 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 专项经费少，不能完全满足困难群众物质和生活需求 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：访惠聚办民办实事经费支付率 | 支付率100.00% |  | 资金专款专用，资金支付率100.00% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：控制在预算范围内 | 预算资金3.03万 |  | 3.00 |  | 10.00 |  | 9.00 |  | 300元为第一书记补助费，在年底下达，未来得及支付，结转下年 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：项目的实施对经济带来的直接或间接影响 | 进一步推动基层经济工作有序开展，解决困难村民就业1人 |  | 进一步推动基层经济工作有序开展，解决困难村民就业1人 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：项目的实施对社会带来的直接或间接影响 | 帮扶慰问困难群众20户 |  | 帮扶慰问困难群众30户 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：项目的实施对生态带来的直接或间接影响 |  | 改善村民人居生活环境 |  | 有效促进 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目的实施对可持续发展带来的直接或间接影响 |  | 扩大服务范围，提高服务能力 |  | 扩大服务范围，提高服务能力，提升防疫水平 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | 指标1：受益群众满意度 |  | ≧95.00% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.90 |  |  |

9、2020年“访惠聚”驻村工作经费（驻村工作队为民办实事经费）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年“访惠聚”驻村工作经费（驻村工作队为民办实事经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 驻村工作队 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 | — |  | 100.00% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活工作方面的问题，为群众送信息送服务送温暖，组织群众参观学习开展就业创业技能培训，更新村办公设施，党内激励关怀帮扶，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，充分发挥好为民办实事好事经费的作用，使各族群众切身感受到了党和政府的温暖。 |  |  |  |  |  |  |  | 1.改造村委会厕所，改善人居环境。2.开展技能培训2场，受益群众60人。3.解决庙工村村民文化活动中冬季供暖供电费用。4.村庄居民点5个片区主干道、巷道两侧树田平整，垃圾清运，以及老旧围墙拆除等。5.庙工村阵地建设，投资2.55万元。6.社会保障工作，排查安全隐患，化解社会矛盾，排查隐患，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定，解决困难诉求，配套建设庙工村村民服务中心项目，年内帮助转移劳动力200人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展居民点整治工作奖励资金（50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮） |  |  |  |  | 村庄居民点5个片区主干道、巷道两侧树田平整，垃圾清运，以及老旧围墙拆除等。 | 改造村委会厕所，改善人居环境。 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：组织开展技能培训（25%用于补充村级组织工作经费，积极开展各类活动） |  |  |  | 开展技能培训2场，受益群众200人。 | 开展技能培训2场，受益群众60人。 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：开展捐资助学（25%用于访贫问苦） |  |  |  | 3人 | 3人 |  | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标4：完善门口值班室配套设施（25%用于补充村级组织工作经费，积极开展各类活动） |  |  |  | 配套建设单项出口1个 | 解决庙工村村民文化活动中冬季供暖供电费用 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标5：完善村委会食堂相关设备配备（25%用于补充村级组织工作经费，积极开展各类活动） |  |  |  | 购置村委会食堂橱柜、消毒柜、冷藏柜等相关设备，计划投资1.20万元。 | 村庄居民点5个片区主干道、巷道两侧树田平整，垃圾清运，以及老旧围墙拆除等。 |  | 10.00 |  | 6.00 |  | 专项经费少，不能完全满足村庄居民点5个片区主干道、巷道两侧树田平整，垃圾清运，以及老旧围墙拆除整治等需求 |
|  |  |  |  | 指标6：慰问困难群众（25%用于访贫问苦） |  |  |  | 50户 | 50户 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标7：庙工村阵地建设（25%用于补充村级组织工作经费，积极开展各类活动） |  |  |  | 庙工村阵地建设，计划投资2.55万元。 | 庙工村阵地建设，计划投资2.55万元。 |  | 6.00 |  | 6.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：对困难群众的需求解决程度 |  |  |  | 解决困难群众的物质和生活需求≧90.00% | 解决困难群众的物质和生活需求≧90.00% |  | 6.00 |  | 5.00 |  | 专项经费少，不能完全满足困难群众物质和生活需求 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：访惠聚办民办实事经费支付率 |  |  |  | 资金专款专用，资金支付率100.00% | 资金专款专用，资金支付率100.00% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目资金7.50万元，用于访汇聚办公经费、为民办实事好事经费支付 |  |  |  | 项目资金7.50万元，用于访汇聚办公经费、为民办实事好事支付 | 项目资金15万元，用于访汇聚办公经费、为民办实事好事经费支付率100.00% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：项目的实施对经济带来的直接或间接影响 |  |  |  | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 进一步推动基层经济工作有序开展 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：项目的实施对社会带来的直接或间接影响 |  |  |  | 社会保障工作，排查安全隐患，化解社会矛盾，排查隐患，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定，解决困难诉求，配套建设庙工村村民服务中心项目，年内帮助转移劳动力200人 | 社会保障工作，排查安全隐患，化解社会矛盾，排查隐患，增强群众群防群治意识，维护辖区平安稳定，解决困难诉求，配套建设庙工村村民服务中心项目，年内帮助转移劳动力200人 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：项目的实施对生态带来的直接或间接影响 |  |  |  | 改善村民人居生活环境 | 改善村民人居生活环境 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：项目的实施对可持续发展带来的直接或间接影响 |  |  |  | 扩大服务范围，提高服务能力 | 扩大服务范围，提高服务能力 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：村民满意度 |  |  |  | ≧95.00% | ≧95.00% |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.00 |  |  |

10、2020年头屯河生态建设资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年头屯河生态建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局（头屯河流域管理局） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 10.00 |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | — |  | 100.00% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 头屯河生态修复工程，完成头屯河昌吉州河段生态修复治理工程的策划、评估、决策、设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 头屯河生态修复工程，完成头屯河昌吉州河段生态修复治理工程的策划、评估、决策、设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 六工镇河道生态治理 |  |  | 2.1KM |  |  | 0.5KM |  | 5.00 |  |  |  | 1.50 |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金100万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |  |  |
|  |  |  |  | 河床拓宽土方开挖 |  |  | 98193.87m³ |  |  | 0m³ |  | 5.00 |  |  |  | 0.00 |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金101万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 河床拓宽土方回填 |  | 100079.5m³ |  |  | 0m³ |  | 5.00 |  |  |  | 0.00 |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金102万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  |  | 纳入预算各项指标完成率达到100.00% |  |  | 50% |  |  | 5.00 |  |  | 2.50 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金103万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  |  | 指标2：项目内容按预算实施率 |  |  |  | 计划完成头屯河昌吉州河段生态修复治理工程的策划、评估、决策、设计,实施率100.00% |  |  | 实施率50% |  |  | 5.00 |  |  | 2.50 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金104万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：项目投资支付进度 |  |  |  | 项目完工后，支付率达到100.00% |  |  | 项目完工后，支付率达到100.00% |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金105万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  |  | 指标2：项目按期完成率 |  |  |  | 2020年12月31日前完成 |  |  | 项目未完工 |  |  | 5.00 |  |  | 2.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金106万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目内容实施成本 |  |  | 预算实施成本100.00万元 |  |  | 预算实施成本100.00万元 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金107万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 指标1：促进流域经济发展 |  |  |  | 头屯河昌吉州河段生态环境面貌整体改善。 |  |  | 头屯河昌吉州河段生态环境面貌整体改善。 |  |  | 10.00 |  |  | 6.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金108万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：促进河长制工作开展 |  |  |  | 形成河道管理长效机制效率≧90.00% |  |  | 促进头屯河河长制工作开展 |  |  | 5.00 |  |  | 2.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金109万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 维护河湖健康，保障其基本功能正常发挥 |  |  |  | 头屯河生态环境得到改善和修复 |  |  | 头屯河生态环境得到改善和修复 |  |  | 10.00 |  |  | 6.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金110万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：加强河道管理，实现流域可持续发展 |  |  | 进一步明确河道管理范围及沿线各村的管理保护任务 |  |  | 实现头屯河流域可持续发展 |  |  | 5.00 |  |  | 3.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金111万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 指标1：村民群众满意度 |  |  | 通过项目实施，改善河道环境，提高群众满意度。 |  |  | 通过项目实施，改善河道环境，提高群众满意度。 |  |  | 10.00 |  |  | 6.00 |  |  | 因此项目为头屯河流域管理局统筹建设，项目资金由各个县市共同筹集，其中昌吉市筹集资金112万元，目前资金已全部到位，项目正在进行，还未完工。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 61.50 |  |  |  |

11、追加2020年自治区第三批地方政府债券转贷资金项目前期费（昌吉市现代畜牧产业园供水工程项目）项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加2020年自治区第三批地方政府债券转贷资金项目前期费（昌吉市现代畜牧产业园供水工程项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 420.84 |  | 420.84 | 420.84 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 420.84 |  | 420.84 | 420.84 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本工程主要新建DN1200K9级球磨铸铁管道10.80km，DN1000K9级球磨铸铁管道1.52km，新建DN800 K9级球磨铸铁管道1.72km；新建2座5000m3钢筋混凝土结构全封闭高位水池，1座5000万m3现浇砼防渗露天蓄水池；新建闸阀井、排气井、排水井等。保障 示范园供水安全，进一步提供供水质量，为生态环境可持续发展奠定基础。 项目建成后，可解决灌区天然草地灌溉及10.61牲畜饮水问题，项目的实施解决了示范园0.73万亩绿化灌溉问题，增加绿地面积，改善了生态环境，园区内养殖场的进驻，增加了用工需求，解决了当地少数民族农牧民群众剩余劳动力就业问题，增加了农牧民的经济收入，促进了当地经济社会的发展，产生了一定的社会效益。 |  |  |  |  |  | 新建DN1200K9级球磨铸铁管道10.80km，DN1000K9级球磨铸铁管道1.52km，新建DN800 K9级球磨铸铁管道1.72km；新建2座5000m3钢筋混凝土结构全封闭高位水池，1座5000万m3现浇砼防渗露天蓄水池；新建闸阀井、排气井、排水井等。保障 示范园供水安全，进一步提供供水质量，为生态环境可持续发展奠定基础。 项目建成后，可解决灌区天然草地灌溉及10.61牲畜饮水问题，项目的实施解决了示范园0.73万亩绿化灌溉问题，增加绿地面积，改善了生态环境，园区内养殖场的进驻，增加了用工需求，解决了当地少数民族农牧民群众剩余劳动力就业问题，增加了农牧民的经济收入，促进了当地经济社会的发展，产生了一定的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN1200K9级球磨铸铁管道 |  | 10.80km |  | 10.80km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | DN1000K9级球磨铸铁管道 |  | 1.52km |  | 1.52km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建DN800 K9级球磨铸铁管道 |  | 1.72km |  | 1.72km | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建5000m3钢筋混凝土结构全封闭高位水池 |  | 2座 |  | 2座 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 5000万m3现浇砼防渗露天蓄水池 |  | 1座 |  | 1座 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建配套闸阀井、排气井、排水井等 |  | 完成管道配套设施率100% |  | 完成管道配套设施率100% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建浮船泵站配套设施 |  | 1座 |  | 1座 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥90% |  | 90% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 |  | 否 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2020年7月20日-2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≦408.84万元 |  | 408.84 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目区的经济收入 |  | 提高1个村（阿什里乡阿维滩）定居点整体经济收入 |  | 提高1个村（阿什里乡阿维滩）定居点整体经济收入 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决灌区天然草地灌溉及牲畜饮水问题 |  | 10.61万头 |  | 10.61万头 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 解决了示范园绿化灌溉问题 |  | 0.73万亩 |  | 0.73万亩 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善基础设施 |  | 管道14.04km |  | 管道14.04km | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区农牧民满意度 |  | ≥95.00% |  | 95.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

12、历年欠缴水资源费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 历年欠缴水资源费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 649.64 | 649.64 |  | 649.64 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 649.64 | 649.64 |  | 649.64 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成3家行政事业单位6眼井欠缴水资源费征收工作，确保水资源费足额征收，严格落实水资源管理“三条红线”的控制指标的重要举措，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用。该项目为昌吉市行政事业单位陈欠水资源费项目，按照中央环保回头看及水资源费征收要求，水资源费必须足额征收。 |  |  |  |  |  | 已完成3家行政事业单位6眼井欠缴水资源费征收工作，已征收水资源费649.64万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：上缴征收水资源费单位数量 |  |  | 3家 | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保水资源费足额征收率 |  |  | 100.00% | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：昌吉市行政事业单位欠缴水资源费征收工作完成时限 |  |  | 1个月 | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：资金上缴及时性（%） |  |  | 100.00% | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：上缴3家行政事业单位6眼井欠缴水资源费征收成本 |  |  | 649.64 | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：提高用水效率，水资源可持续利用 |  |  | 有效提高 | 100.00% | 15.00 |  | 14.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用 |  |  | 长期 | 100.00% | 15.00 |  | 14.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益用水户满意度 |  |  | ≥90.00% | ≥90.00% | 10.00 |  | 9.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.00 |  |  |  |

13、畜牧产业园项目耕地占用税项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 畜牧产业园项目耕地占用税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市政府 |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.00 | 36.00 | 36.00 | — | 100.00% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | — |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 上缴昌吉市畜牧产业园建设占用耕地税费36万元。 |  |  |  |  | 上缴昌吉市畜牧产业园建设占用耕地税费36万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标 １：占用耕地（公顷） |  | 1.7241（公顷） | 1.7241（公顷） | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标 １：占用耕地补偿质量达到率% |  | 达到100% | 达到100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标 １：占用耕地补偿税完成时间 |  | 2020-12-31之前 | 2020-11-30之前 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标 １：税费资金主要用于畜牧产业园建设占用耕地税费支出 |  | ≤36.00 | ≤36.00 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标 １：增加畜牧产业园项目工程建设税收 |  | 36.00 | 36.00 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标 １：完善畜牧产业园灌区供水工程占用耕地税收体系 |  | 1处 | 1处 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标 １：实现畜牧产业园资源的优化配置 |  | 优化耕地资源1处 | 优化耕地资源1处 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标 １：税收在生态环保等方面作用得到充分发挥 |  | 100.00%发挥 | 100.00%发挥 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 指标 １：畜牧产业园受益区农牧民满意度 |  | ≥90.00% | ≥90.00% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

14、昌吉市现代畜牧示范园供水工程项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 昌吉市现代畜牧示范园供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉市政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 7415.50 |  | 7415.50 |  | 7415.50 |  | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7415.50 |  | 7415.50 |  | 7415.50 |  | — | 100.00% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  | — |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本工程主要新建DN1200K9级球磨铸铁管道10.80km，DN1000K9级球磨铸铁管道1.52km，新建DN800 K9级球磨铸铁管道1.72km；新建2座5000m3钢筋混凝土结构全封闭高位水池，1座5000万m3现浇砼防渗露天蓄水池；新建闸阀井、排气井、排水井等。 项目建成后，可解决灌区天然草地灌溉及10.61牲畜饮水问题，项目的实施解决了示范园0.73万亩绿化灌溉问题，增加绿地面积，改善了生态环境，园区内养殖场的进驻，增加了用工需求，解决了当地少数民族农牧民群众剩余劳动力就业问题，增加了农牧民的经济收入，促进了当地经济社会的发展，产生了一定的社会效益。 |  |  |  |  |  |  | 工程已于2020年7月20日开工建设，现已完成工程总量的100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建DN1200K9级球磨铸铁管道 |  | 10.80km |  | 10.80km |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | DN1000K9级球磨铸铁管道 |  | 1.52km |  | 1.52km |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 新建DN800 K9级球磨铸铁管道 |  | 1.72km |  | 1.72km |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 新建5000m3钢筋混凝土结构全封闭高位水池 |  | 2座 |  | 2座 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 5000万m3现浇砼防渗露天蓄水池 |  | 1座 |  | 1座 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 新建配套闸阀井、排气井、排水井等 |  | 完成管道配套设施率100% |  | 完成管道配套设施率100% |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 新建浮船泵站配套设施 |  | 1座 |  | 1座 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1:工程验收合格率 |  | ≥90.00% |  | ≥95.00% |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 |  | 否 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1:完成时限 |  | 2020年9月10日 |  | 2020年9月10日 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1:成本控制（万元） |  | ≦7415.5 |  | 7415.5 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 提高项目区的经济收入 |  | 提高1个村（阿什里乡阿维滩）定居点整体经济收入 |  | 提高1个村（阿什里乡阿维滩）定居点整体经济收入 |  |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 解决灌区天然草地灌溉及牲畜饮水问题 |  | 10.61万头 |  | 10.61万头 |  |  | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 解决了示范园绿化灌溉问题 |  | 0.73万亩 |  | 0.73万亩 |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 改善基础设施 |  | 管道14.04km |  | 管道14.04km |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益区农牧民满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

15、昌吉市2019年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 昌吉市2019年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 128.67 | 128.67 |  |  | 128.67 | 10.00 |  |  | 100.00％ |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  | 128.67 | 128.67 |  |  | 128.67 | — |  |  | 100.00％ |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建 53 个量测点监控系统；新建通信网络系统 2 套；改造 8处量测点标准断面 |  |  |  |  | 新建 53 个量测点监控系统；新建通信网络系统 2 套；改造 8处量测点标准断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  | 全年实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建 53 个量测点监控系统；新建通信网络系统 2 套；改造 8处量测点标准断面 |  |  | 新建 53 个量测点监控系统；新建通信网络系统 2 套；改造 8处量测点标准断面 |  |  | 新建 53 个量测点监控系统；新建通信网络系统 2 套；改造 8处量测点标准断面 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：是否制定年度实施计划 |  |  | 是 |  |  | 已完成 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：项目（工程）合格率100% |  |  | 项目（工程）合格率100% |  |  | 项目（工程）合格率100% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率100% |  |  | 项目（工程）完成及时率100% |  |  | 项目（工程）完成及时率100% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投资是否控制在批复资金内 |  |  | 是 |  |  | 是 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施后的增产增收 |  |  | 每年灌区因为本项目 的兴建而产生的国民经济效益为 133 万元。 |  |  | 每年灌区因为本项目 的兴建而产生的国民经济效益为 133 万元。 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：国有计量点可测、可控、可视 |  |  | ≧90% |  |  | ≧90% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：实现精准计量，达到计量用水 |  |  | ≧90% |  |  | ≧90% | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 |  |  | ≧80% |  |  | ≧80% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：是否建立健全农业水价综合改革形成机制 |  |  | 已建立健全农业水价综合改革形成机制 |  |  | 已建立健全农业水价综合改革形成机制 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意的比例 |  |  | ≧80% |  |  | ≧80% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

16、昌吉市县域节水型社会创建达标建设项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 昌吉市县域节水型社会创建达标建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 34.39 |  | 34.39 |  | 34.39 |  | 10.00 | 100.00％ |  |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  | 34.39 |  | 34.39 |  | 34.39 |  | — | 100.00％ |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县域节水型社会达标创建工作(1.用水定额管理2.计划用水管理3.用水计量4.水价机制5.节水“三同时”管理6.节水载体建设7.供水管网漏损控制8.生活节水器具推广9.再生水利用10社会节水意识）。 |  |  |  |  | 县域节水型社会达标创建工作(1.用水定额管理完成部分2.计划用水管理完成部分3.用水计量完成部分4.水价机制完成部分5.节水“三同时”管理未完成6.节水载体建设完成部分7.供水管网漏损控制完成部分8.生活节水器具推广未完成9.再生水利用未完成10社会节水意识已完成）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：纳入计划管理的用水户装表数量 |  | 1225户 |  | 1225户 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：宣传培训 |  | 3次 |  | 3次 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：节水型社会达标创建县市（个） |  | 1个/昌吉市 |  | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：达标示范优良率% |  | ≧90% |  | 90% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：考核覆盖率% |  | ≧90% |  | 90% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：宣传培训覆盖率% |  | ≧90% |  | 90% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：节水型社会建设达标验收通过 |  | 100% |  | 75% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：宣传培训 |  | 截止12月31日前完成节水型社会建设培训3次 |  | 3次 |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：按中央专项拨付资金用于支付县域节水型社会达标创建费用支出 |  | 按中央专项拨付资金用于支付县域节水型社会达标创建费用支出 |  | 因第一次节水创建，没有经验和样板，七是创建工作任务已经推进一大半，单在资金支付上存在过于保守，下一步正在加快推进项目验收和资金支付比例。 |  |  | 5.00 | 2.00 |  | 无 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：公共机构节水型单位建成率 |  | ≧40% |  | ≧40% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：节水型企业建成率 |  | ≧50% |  | ≧50% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：节水型居民小区建成率 |  | ≧20% |  | ≧20% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：完成第一批18家节水型企业创建 |  | 参与率≧50% |  | 参与率≧50% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：完成第一批50家节水型小区创建 |  | 参与率≧20% |  | 参与率≧20% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：完成第一批47家节水型公共机构创建 |  | 参与率≧40% |  | 参与率≧40% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：高效节水灌溉率 |  | ≧40% |  | ≧40% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：农业灌溉用水计量率 |  | ≧80% |  | ≧80% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：群众满意度 |  | ≧85% |  | ≧85% |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.00 |  |  |

17、昌吉市2019年山洪灾害防治项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市2019年山洪灾害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | — |  | 100.00% |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三工镇、阿什里乡2套镇级山洪灾害防御预案及二工村、楼庄子村、二六工村、幸福村、胡阿根村、军户农场九连等6套村级山洪灾害防御预案，制作宣传手册708册、明白卡708张、光碟10套、宣传栏8套、警示牌8套；培训40人次，演练6次。 |  |  |  |  |  | 三工镇、阿什里乡2套镇级山洪灾害防御预案及二工村、楼庄子村、二六工村、幸福村、胡阿根村、军户农场九连等6套村级山洪灾害防御预案，制作宣传手册708册、明白卡708张、光碟10套、宣传栏8套、警示牌8套；培训40人次，演练6次。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：乡镇预案2个 |  | 2个 | 2个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：村级预案6个 |  | 6个 | 6个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：宣传栏8块 |  | 8块 | 8块 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标4：警示牌8块 |  | 8块 | 8块 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标5：光盘10个 |  | 10个 | 10个 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标6：宣传手册708份 |  | 708份 | 708份 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标7：明白卡708份 |  | 708份 | 708份 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标8：培训40人/天 |  | 40人/天 | 40人/天 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标9：演练6场次 |  | 6场次 | 6场次 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率（%） |  | ≥90% | ≥90% |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限（月） |  | ≥12月¦¦≤4月 | ≥12月¦¦≤4月 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制(万元） |  | ≤10万元 | ≤10万元 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 指标1：减免因山洪灾害带来经济损失（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：减免山洪灾害，增强群众对土地投入的信心（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：山洪灾害防治保护人口数量（万人） |  | ≥2万人 | ≥2万人 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 指标1：社会防治能力提升（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：增强防灾减灾能力（个村镇） |  | ≥6个村镇 | ≥6个村镇 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1:收益群众满意度(％) |  | ≥90% | ≥90% |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

18、昌吉市硫磺沟镇2019年水土保持综合治理工程项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 昌吉市硫磺沟镇2019年水土保持综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 14.50 | 14.50 |  |  | 14.50 |  | 10.00 |  | 100.00％ |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  | 14.50 | 14.50 |  |  | 14.50 |  | — |  | 100.00％ |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高边坡防护145米，完成2.02公顷地面管道更换。 |  |  |  |  | 高边坡防护145米，完成2.02公顷地面管道更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成工程建设内容 |  |  | 完成高边坡防护145米，完成2.02公顷地面管道更换。 |  | 已完成 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：新建及改造管道 |  |  | 新建及改造管道16.65km |  | 已完成 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）合格率100% |  |  | 项目（工程）合格率100% |  | 100% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率100% |  |  | 项目（工程）完成及时率100% |  | 100% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：完成期限 |  |  | 2018年8月12日开工，计划2018年11月底完工。 |  | 已完工 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投资控制在到位资金内 |  |  | 项目投资控制在到位资金内 |  | 已完成 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过项目实施，可实现的年均经济收入 |  |  | 通过项目实施，可实现的年均经济收入6.4万元 |  | 已完成 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：产生保水、保土效益 |  |  | 通过项目实施，保水效益0.62万m³/a，保土效益为0.17万t/a |  | 已完成 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：治理水土流失面积 |  |  | 新增水土流失自理面积1.1平方公里 |  | 已完成 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度大于90% |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

19、2019年中央财政水利发展资金（第二批）河长制经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  | 2019年中央财政水利发展资金（第二批）河长制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 122.24 |  | 122.24 |  |  |  | 122.24 | 10.00 |  |  | 100.00％ |  | 10.00 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 122.24 |  | 122.24 |  |  |  | 122.24 | — |  |  | 100.00％ |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河湖水域岸线及水利工程确权划界工作需提上重要议事日程抓紧落实推进；完成河湖长制河长、三员公示牌76块、宣传栏10块、宣传手册200份、警示牌8块、培训2次、不定期河长办日常巡河提供经费支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推进落实河湖水域岸线及水利工程确权划界工作，完成河湖长制河长、三员公示牌76块、宣传栏10块、宣传手册200份、警示牌8块、培训2次、不定期河长办日常巡河提供经费支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  |  | 全年实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：河湖长制公示牌 |  |  |  | 76块 |  |  | 76块 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 指标2：宣传栏 |  |  |  | 10.00块 |  |  | 10块 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 指标3：宣传手册 |  |  |  | 200份 |  |  | 200份 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 指标4：警示牌 |  |  |  | 8块 |  |  | 8块 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 指标5：培训、河长制工作巡河、检查 |  |  |  | 培训2次、河长制工作巡河、检查次数≧30 |  |  | 已完成 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：各项工作完成率 |  |  |  | 100%，已完成 |  |  | 已完成 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成期限 |  |  |  | 按期完成 |  |  | 按期完成 | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：完成河湖长制河长、公示牌76块、宣传栏10块、宣传手册200份、警示牌8块、 |  |  |  | 完成河湖长制河长、公示牌76块、宣传栏10块、宣传手册200份、警示牌8块 |  |  | 已完成 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1：加强水域岸线整治 |  |  |  | 长效机制 |  |  | 长效机制 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：稳步推进河道生态恢复 |  |  |  | 是 |  |  | 是 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：打造三屯河“一河一区”示范区 |  |  |  | 促进明显 |  |  | 促进明显 | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 指标1：：受益群众满意度 |  |  |  | ≧90% |  |  | ≧90% | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

20、2018年度水利建设与管理考核“天山杯”竞赛先进县市表彰经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  | 2018年度水利建设与管理考核“天山杯”竞赛先进县市表彰经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 10.00 |  |  | 100.00％ |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | — |  |  | 100.00％ |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉市水资源调查评价报告编报费用20万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉市水资源调查评价报告编报费用20万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |  |  | 全年实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：按时足额支付 |  | 20万元 |  |  |  | 20万元 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：有效落实各项资金的成果情况 |  | 12月完成 |  |  |  | 12月完成 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按年度完成 |  | 12月底完成 |  |  |  | 12月底完成 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：昌吉市水资源调查评价报告编报费用 |  | 20万元 |  |  |  | 20万元 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 指标1：20万元用于昌吉市水资源调查报告，以提高评价依据 |  | 完成水资源调查评价报告 |  |  |  | 完成水资源调查评价报告 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 指标2：投入资金是否有实际效用产生 |  | 投入资金有实际效用产生 |  |  |  | 投入资金有实际效用产生 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障水资源高效管理，促进水资源长期有效发展 |  | 促进 |  |  |  | 促进 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：为最严格水资源管理提供保障 |  | 用于最严格水资源管理工作 |  |  |  | 用于最严格水资源管理工作 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：保证地下水的可持续合理利用 |  | 实行最严格水资源管理，以确保地下水党合理利用 |  |  |  | 实行最严格水资源管理，以确保地下水党合理利用 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  | 指标1：社会满意度 |  | ≧98% |  |  |  | ≧98% |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

21、农田水利建设补助资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 农田水利建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  | 74.70 |  |  | 10.00 | 100.00％ |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  | 74.70 |  |  | — | 100.00％ |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次河道治理新建堤防长度2.35km，其中左岸长度1.35km，右岸长度1.0km。 本次对新建防洪堤河段的1.35km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次河道治理新建堤防长度2.35km，其中左岸长度1.35km，右岸长度1.0km。 本次对新建防洪堤河段的1.35km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |  | 全年实际完成指标值 |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 指标1：绩效目标设定任务量 |  |  | 绩效目标设定任务量2.35km。 |  |  | 实际完成任务量2.35公里，数量指标为100% |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：是否符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |  | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：绩效目标设定完成时间 |  |  | 绩效目标设定完成时间截止12月31日 |  |  | 100% |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：预计完成成本 |  |  | 预计完成成本74.7万元 |  |  | 100％ |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：是否保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全 |  |  | 对新建防洪堤河段的1.350km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全 |  |  | 对新建防洪堤河段的1.350km河床进行疏浚，保证河道的正常行洪能力和防洪建筑物的安全 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 指标1：保护当地的村民财产 |  |  | 保护当地村民财产 |  |  | 100% |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：是否对农田水利建设项目起到作用 |  |  | 对农田水利建设项目起到作用 |  |  | 对农田水利建设项目起到作用 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  |  | 指标1：是否有效的保护河道两岸农田及土地的水土流失 |  |  | 有效的保护河道两岸农田及土地的水土流失 |  |  | 有效的保护河道两岸农田及土地的水土流失，完成指标100% |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
|  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  |  | 指标1：项目满意情况 |  |  | ≥98% |  |  | ≥98% |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

22、林业和草原支出项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2016年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 林业和草原支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  | 10.00 |  | 100.00％ |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  | — |  | 100.00％ |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上缴财政林业厅退回植被恢复费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上缴财政林业厅退回植被恢复费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 全年实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 提高绿化面积 |  |  |  |  | 2万亩 |  |  | 2万亩 |  | 20.00 |  |  | 20.00 | 无 |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 植被恢复完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限 |  |  |  |  | 12月31日前 |  |  | 100% |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 上缴资金4万元 |  |  |  |  | 4万元 |  |  | 100% |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 |  |  | 提升植被恢复效率 |  |  |  |  | ≥80% |  |  | ≥80% |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 维护生态系统平衡 |  |  |  |  | 促进 |  |  | 促进 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  |  | 促进植被恢复可持续发展 |  |  |  |  | 促进 |  |  | 促进 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
|  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  |  | 指标1：项目满意情况 |  |  |  |  | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 无 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)