昌吉市三屯河流域管理处2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。昌吉市三屯河流域管理处下设党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保障科、信息中心、三屯河水库管理所、努尔加水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六公里站、二十一公里站、十四公里站、二畦坪站共8个科室、6个配水站、2个水库管理所。根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。

2、严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛渡汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪渡汛管理。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。

3、负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益。

4、大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。

5、负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决农渠和田间工程建设、维修、养护问题。

6、负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。

7、负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。

8、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

- 二、机构设置及人员情况

昌吉市三屯河流域管理处2021年度，实有人数281人，其中：在职人员147人，离休人员0人，退休人员134人。

从部门决算单位构成看，昌吉市三屯河流域管理处部门决算包括：昌吉市三屯河流域管理处决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入22239.22万元，与上年相比，增加7677.30万元，增长52.72%，主要原因是：项目资金增加。本年支出22239.37万元，与上年相比，增加7572.13万元，增长51.63%，主要原因是：项目资金增加。

- 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入22239.22万元，其中：财政拨款收入22239.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出22239.37万元，其中：基本支出2576.42万元，占11.58%；项目支出19662.95万元，占88.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入22239.22万元，与上年相比，增加7677.30万元，增长52.72%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出22239.37万元，与上年相比，增加7572.13万元，增长51.63%，主要原因是：项目资金增加，加大项目资金支付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2511.96万元，决算数22239.22万元，预决算差异率785.33%，主要原因是：预算执行中拨入项目资金。财政拨款支出年初预算数2511.96万元，决算数22239.37万元，预决算差异率785.34%，主要原因是：预算执行中拨入并支付项目资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8684.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出102.46万元；

2130305水利工程建设1784.7万元；

2130306水利工程运行与维护2269.05万元；

2130319江河湖库水系综合整治0.01万元；

2130399其他水利支出4288.38万元；

2299999其他支出34.53万元；

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.42万元，其中：

人员经费2378.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费197.57万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.4万元，比上年增加2.6万元，增长12.5%，主要原因是：增加了一辆公车的预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出；公务用车购置及运行维护费支出23.4万元，占100%，比上年增加2.6万元，增长12.5%，主要原因是：增加了一辆车的预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括预算未安排，无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、维修费、燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.4万元，决算数23.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数23.4万元，决算数23.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按预算执行车辆费用开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13555.33万元，与上年相比，增加4703.68万元，增长53.13%，主要原因是：项目资金增加了政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出13555.33万元，与上年相比，增加4703.68万元，增长53.13%，主要原因是：项目资金增加了政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出13555.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出555.33万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13000万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉市三屯河流域管理处公用经费197.57万元，比上年增加59.67万元，增长43.27%，主要原因是：车辆费用增加及水库各直属站所电费增加。

- （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额142.34万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.16万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9305（平方米），价值11038972.82万元。车辆13辆，价值244.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：水库生产生活用车2辆、公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金19662.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；二是稳步推进预算绩效管理工作。根据预算绩效管理工作政策性强，涉及面广、业务性突出，操作难度大的特点，结合我单位实际情况，确定专人负责预算绩效管理工作。发现的问题及原因：一是部分基础设施项目涉及到的地方配套未及时到位，导致预算资金未能及时结算；二是涉及相关补助经费的企业和工作队未能及时办理相关资金审批资料。。下一步改进措施：一是我处将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误；二是深入推进评价工作；强化事前准备，提升评价质量；强化结果应用，巩固评价成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

- 1、昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | - 昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | — |  |  | 100% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：负责灌区内的水利工程运行管理及维修养护，配套设施建设。畜牧场业园南区及悠然牧业供水主管总长10.72km，引水流量1.46-0.12m3/s，管道采用双胶圈承插涂塑复合钢管，设计管径DN100-DN400，为地埋式管道，采用自压供水。沿线配套建筑物124座。昌吉市灵香寺景区新建绿化及人饮供水管道总长6.755km，沿线配套建筑物26座。灌区供水首部止推墩1处、首部边坡支护、高位水池阀门自动化。持续为畜牧产业园提供供水保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了畜牧场业园南区及悠然牧业供水主管总长10.72km，沿线配套建筑物124座。灌区供水首部止推墩1处、首部边坡支护1处、高位水池阀门自动化1处，新建绿化及人饮供水管道6.75米，新建2000m3蓄水池1处，50m3蓄水池1处。持续为畜牧产业园提供供水保证，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 新建供水主管 |  |  |  |  |  | =10.72km |  | 10.72km |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建沿线配套建筑物 |  |  |  |  |  | =124.00座 |  | 124座 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建灌区供水首部止推墩 |  |  |  |  |  | =1.00处 |  | 1处 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建首部边坡支护 |  |  |  |  |  | =1.00处 |  | 1处 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建高位水池阀门自动化系统 |  |  |  |  |  | =1.00处 |  | 1处 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建绿化及人饮供水管道 |  |  |  |  |  | =6.75km |  | 6.75km |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建2000m3蓄水池 |  |  |  |  |  | =1.00座 |  | 1座 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建50m3蓄水池 |  |  |  |  |  | =1.00座 |  | 1座 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  |  |  |  |  | >=90.00% |  | 90% |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 按照合同约定及时完工 |  |  |  |  |  | 2021 年11月30日前完成 |  | 2021 年11月30日前 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 昌吉市阿什利灌区综合供水工程 |  |  |  |  |  | <=5000.00万元 |  | 5000万元 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  | 提高附近村庄农牧民收入 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 增加绿化面积 |  |  |  |  |  | 增加 |  | 增加 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续为畜牧产业园提供供水保证 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  | >=90.00% |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 昌吉市三屯河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10166 |  | 10166 |  |  |  | 1120.14 |  | 10 |  |  |  | 11.02% |  |  |  | 1.1 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 10166 |  | 10166 |  |  |  | 1120.14 |  | — |  |  |  | 11.02% |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目财政预算拨入资金10166万元，用于新建总干渠7.07公里，配套建筑物27座，提高三屯河灌区工程措施供水保证，改善灌溉面积，持续改善三屯河灌区供水条件，受益群众满意度达到90%，负责灌区内的水利工程运行管理及维修养护，配套设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建总干渠7.07公里，配套建筑物27座，提高三屯河灌区工程措施供水保证，改善灌溉面积，持续改善三屯河灌区供水条件，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 新建总干渠 |  |  |  |  |  | =7.07km |  | 7.07km | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套建筑物 |  |  |  |  |  | =27.00个 |  | 27个 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  |  |  |  |  | >=90.00% |  | 90% | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按照合同约定及时完工 |  |  |  |  |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 | 11 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 新建总干渠成本 |  |  |  |  |  | <=7000.00万元 |  | 1120.14万元 | 2 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套建筑物成本 |  |  |  |  |  | <=3166.00万元 |  | 0万元 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  | 年节水量 |  |  |  |  |  | >=4500.00万立方米 |  | 4500万立方米 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 |  |  |  |  |  | 有效提高 |  | 有效提高 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 改善灌溉面积 |  |  |  |  |  | >=30.00万亩 |  | 30万亩 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续改善三屯河灌区供水条件 |  |  |  |  |  | 持续改善 |  | 持续改善 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  | >=90.00% |  | 90% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 85.42 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、努尔加水库引调水工程

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 努尔加水库引调水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要建设引水分水闸、沉砂池、过滤系统和管理房、闸门井、排气井及排水井。属于以公益性为主的城市绿色基础设施建设，对昌吉市头屯河流域上游的生态环境质量改善具有重要意义，是生态效益和社会效益为主的惠民工程，可提高和改善头屯河河道周边环境质量，建立良好发展的生态环境。 |  |  |  |  |  | 完成了引水分水闸1处，沉砂池1座，过滤系统和管理房1处，场地平整79平方米，闸门井、排气井及排水井等80米，按照批复完成工程建设内容，提高和改善了头屯河河道周边环境质量，建立良好发展的生态环境。农业用水收益群众满意率达到了80%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新建引水分水闸 |  |  | =1.00座 | 1座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 新建沉砂池 |  |  | =1.00座 | 1座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 过滤系统和管理房 |  |  | =1.00套和座 | 1套和座 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 场地平整 |  |  | =79.00公顷 | 79公顷 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 闸门井、排气井及排水井等 |  |  | =80.00座 | 80座 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照批复完成工程建设内容 |  |  | 2021年11月30日 | 2021年11月30日前 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本 |  |  | <=3000.00万元 | 3000万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障人民群众生活环境，提高规划区群众生活质量 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高和改善头屯河河道周边环境质量，建立良好发展的生态环境 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农业用水收益群众满意率 |  |  | >=80.00% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 4、昌吉市三屯河灌区除险加固

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市三屯河灌区除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：负责水利工程胡运行管理及维修养护。完成新建泄洪排沙洞开挖支护、竖井开挖衬砌、溢洪道拆除重建、坝后坡混凝土面板拆除重建、坝前防渗层铲除、清淤及帷幕灌浆工作。持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题。 |  |  |  |  |  | 完成了竖井开挖衬砌42米，完成了泄洪排沙洞开挖衬砌200米，泄洪道拆除重建288米，坝后坡混凝土面板拆除重建7626平方米，坝前防渗层铲除7990平方米，坝前帷幕灌浆1处，提高水库防洪安全、下游工农业及灌溉用水持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 完成竖井开挖衬砌 |  |  | =42.00米 | 42米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成泄洪排沙洞开挖衬砌 |  |  | =200.00米 | 200米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 泄洪道拆除重建 |  |  | =288.00米 | 288米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 坝后坡混凝土面板拆除重建 |  |  | =7626.00平方米 | 7626平方米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 坝前防渗层铲除 |  |  | =7990.00平方米 | 7990平方米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 坝前帷幕灌浆 |  |  | =1.00处 | 1处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水库除险加固成本 |  |  | =2000.00万元 | 2000万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 |  |  | =0.00万亩 | 万亩 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库防洪安全、下游工农业及灌溉用水 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 5、三屯河水库除险加固

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三屯河水库除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6240 | 6240 |  | 4285.48 |  | 10 |  | 68.68% |  | 6.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6240 | 6240 |  | 4285.48 |  | — |  | 68.68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：完成水利工程建设及维修改造。目标：完成新建泄洪排沙洞岩塞以下无压段及出口段开挖衬砌、竖井开挖衬砌；溢洪道拆除重建；坝后坡混凝土面板拆除重建；坝前防渗层铲除及帷幕灌浆工作。持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题 |  |  |  |  |  | 完成了竖井开挖衬砌42米，泄洪排沙洞开挖衬砌330米，泄洪道拆除重建195米，坝后坡混凝土面板拆除重建5000平方米，坝前防渗层铲除5200平方米，坝前帷幕灌浆坝前帷幕灌浆1处，持续改善了三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题，改善灌溉面积24.28万亩，受益群众满意度达90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 完成竖井开挖衬砌 |  |  | =42.00米 | 42米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成泄洪排沙洞开挖衬砌 |  |  | =330.00米 | 330米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 泄洪道拆除重建 |  |  | =310.00米 | 195米 | 6 |  | 3.77 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  |  |  | 坝后坡混凝土面板拆除重建 |  |  | =7626.00平方米 | 5000平方米 | 6 |  | 3.93 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  |  |  | 坝前防渗层铲除 |  |  | =7990.00平方米 | 5200平方米 | 6 |  | 3.9 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  |  |  | 坝前帷幕灌浆 |  |  | =1.00处 | 1处 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 |  | 5 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  |  | 成本指标 | 昌吉市三屯河水库除险加固工程 |  |  | <=6240.00万元 | 4285.88万元 | 5 |  | 3.43 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库防洪安全、下游工农业及灌溉用水 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善灌溉面积 |  |  | =24.28万亩 | 0万亩 | 10 |  | 0 |  | 该项目建设期3年，目前项目正在进行中。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 78.9 |  |  |  |

6、维护社会稳定和服务群众工作项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 维护社会稳定和服务群众工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.53 | 34.53 |  | 34.53 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.53 | 34.53 |  | 34.53 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决辖区村民居民困难诉求，帮助困难群众解决生活工作问题，为群众送信息送温暖，组织群众参观学习开展就业创业技能培训，更新村级办公设施，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 2021年完成访贫问苦18户，为民办实事办好事20户，开展技能培训120人次，帮扶困难家庭补助慰问覆盖率达100%，工作队为民办实事经费9.5万元，化解矛盾事件6起，排查隐患10次，进一步提高居民技能，推动基层工作有序进行，受益群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 访贫问苦 |  |  | >=18.00户 | 18户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 为民办实事办好事 |  |  | >=20.00件 | 20件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展技能培训 |  |  | >=120.00人次 | 120人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 帮扶困难家庭补助慰问覆盖率 |  |  | =100.00% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 访惠聚经费为民办实事时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工作队为民办实事经费 |  |  | <34.53万元 | 34.53万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 进一步提高居民技能，推动基层工作有序进行。 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 化解矛盾事件 |  |  | >=6.00件 | 6件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 排查隐患 |  |  | >=10.00处 | 10处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作队落实对村两委的一对一帮带，开展好为民办实事工作。 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95.00% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

7、三屯河水库水雨情监测设备维护费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 三屯河水库水雨情监测设备维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政预算拨付2.8万元，用于完善山区水库大坝水位监测1.01万元，雨水情测报系统1.79万元，提高三屯河灌区工程措施供水保证，推动灌区发展，受益群众满意度达到90%，负责灌区内的水利工程运行管理及维修养护，配套设施建设。 |  |  |  |  |  | 完成水库水位监测4处，山区雨情监测7处，目前数据监测正常，监测点已修建完工。提高三屯河灌区工程措施供水保证，推动灌区发展，受益群众满意度达9%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 水库水位监测 |  |  | =4.00处 | 4处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 山区雨情监测 |  |  | =7.00处 | 7处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据监测正常 |  |  | =100.00% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 监测点修建完工及时率 |  |  | >=95.00% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水库大坝水位监测建设费用 |  |  | =1.01万元 | 1.01万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 山区雨晴监测建设费用 |  |  | =1.79万元 | 1.79万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动灌区发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

8、阿什里灌区综合供水工程使用林地补偿费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阿什里罐区综合供水工程使用林地补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.57 | 59.57 |  | 59.26 |  | 10 |  | 99.48% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.57 | 59.57 |  | 59.26 |  | — |  | 99.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：负责灌区水利工程建设。该项目使用昌吉市林地总面积4.3169公顷，均为临时占用林地。拟使用昌吉市北部荒漠管理站9林班125、126、135、237、242、8014小班，共涉及1个林班6个小班。办理使用林地手续费用共计59.5659万元，其中：林地补偿费15.1693万元，林木补偿费0.3138万元，森林植被恢复费37.3335万元，林业调查服务费6.7493万元。 |  |  |  |  |  | 完成了该项目使用昌吉市林地总面积4.3169公顷临时占用林地补偿费的发放。使用林地手续费用共计59.26万元，其中：林地补偿费15.1693万元，森林植被恢复费37.3335万元，林业调查服务费6.7493万元，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 使用林地总面积 |  |  | =4.32公顷 | 4.32公顷 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补偿完成率 |  |  | =100.00% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时完工 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 林地补偿费 |  |  | =15.17万元 | 15.17万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 林木补偿费 |  |  | =0.31万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 森林植被恢复费 |  |  | =37.33万元 | 37.33万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 使用林地可行性报告编制费 |  |  | =6.75万元 | 6.75万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 景区旅游收入提高 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿化面积 |  |  | =2000.00亩 | 2000亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为景区提供供水保证 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.95 |  |  |  |

- 9、（昌吉市努尔加水库引调水工程项目）努尔加水库周边灌溉工程

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （昌吉市努尔加水库引调水工程项目）努尔加水库周边灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度财政预算拨入资金2000万元，用于新建绿化系统地埋管道9公里，新建2000立方米中转钢筋砼矩形蓄水池1座，改造生态林自动化控制压力补偿式滴灌地面灌溉及控制系统730亩，新建努尔加水库管理站生活、消防供水管道7公里，新建水源地保护区水库西侧围栏7公里。经过测算此项目建成后运营期20年可产生经营收益5万元，有效保障人民群众生活环境，提高规划区群众生活质量，改善努尔加水库水源地周边生态环境。农业用水收益群众满意率达90%。 |  |  |  |  |  | 完成了绿化系统地埋管道9公里，2000立方米中转钢筋砼矩形蓄水池1座，改造生态林自动化控制压力补偿式滴灌地面灌溉及控制系统730亩，努尔加水库管理站生活、消防供水管道7公里，水源地保护区水库西侧围栏7公里，此项目建成后运营期20年可产生经营收益5万元，有效保障了人民群众生活环境，提高规划区群众生活质量，改善努尔加水库水源地周边生态环境。农业用水受益群众满意率达了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新建绿化系统地埋管道 |  |  | =9.00公里 | 9公里 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建2000立方米中转钢筋砼矩形蓄水池 |  |  | =1.00座 | 1座 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改造生态林自动化控制压力补偿式滴灌地面灌溉及控制系统 |  |  | =730.00亩 | 730亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建努尔加水库管理站生活、消防供水管道 |  |  | =7.00km | 7km | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建水源地保护区水库西侧围栏 |  |  | =7.00km | 7km | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时完工 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新建绿化系统地埋管道 |  |  | <=560.00万元 | 560万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建2000立方米中转钢筋砼矩形蓄水池 |  |  | <=260.00万元 | 260万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改造生态林自动化控制压力补偿式滴灌地面灌溉及控制系统 |  |  | <=580.00万元 | 580万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建努尔加水库管理站生活、消防供水管道 |  |  | <=550.00万元 | 550万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 新建水源地保护区水库西侧围栏 |  |  | <=50.00万元 | 50万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 经过测算此项目建成后运营期20年可产生经营收益 |  |  | >=5.00万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障人民群众生活环境，提高规划区群众生活质量 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善努尔加水库水源地周边生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 10、2021年骨干衬砌改造工程工程款

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年骨干衬砌改造工程工程款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 661.93 | 661.93 |  | 595.74 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 661.93 | 661.93 |  | 595.74 |  | — |  | 90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：灌区内水利工程建设与维修养护。对灌区内的佃坝渠、二畦渠、西沟支渠、西干渠进行衬砌改造；三屯河水库、努尔加水库隐患处理。持续改善三屯河灌区供水条件 |  |  |  |  |  | 对灌区内的佃坝渠3.75公里、二畦渠3.5公里、西沟支渠0.77公里、西干渠进行了衬砌改造1.6公里；处理三屯河水库、努尔加水库隐患各1处。持续改善三屯河灌区供水条件，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 佃坝渠衬砌改造 |  |  | =3.75公里 | 3.75公里 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 二畦渠衬砌改造 |  |  | =3.50公里 | 3.5公里 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 西沟支渠衬砌改造 |  |  | =0.77公里 | 0.77公里 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 三屯河水库隐患处理 |  |  | =1.00座 | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 努尔加水库隐患处理 |  |  | =1.00座 | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 西干渠衬砌改造 |  |  | =1.60公里 | 1.6公里 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100.00% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时完工 |  |  | 2021年11月30日 | 2021年11月30日前 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 昌吉市2021年骨干水利工程衬砌改造工程 |  |  | <=661.93万元 | 595.74万元 | 6 |  | 5.4 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区供水条件 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |

- 11、昌吉市三工渠生态引水工程草场临时征占补偿费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市三工渠生态引水工程草场临时征占补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.56 | 9.56 |  | 9.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.56 | 9.56 |  | 9.56 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：水利工程建设，负责水利工程胡运行管理及维修养护。管道施工临时征占草场补偿，阿什里乡征占138亩、庙尔沟乡征占4亩、大西渠镇征占45.8亩。持续改善三屯河灌区供水条件 |  |  |  |  |  | 完成了管道施工临时征占草场补偿，阿什里乡征占138亩、庙尔沟乡征占4亩、大西渠镇征占45.8亩。持续改善三屯河灌区供水条件。受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 阿什里乡补偿亩数 |  |  | =138.00亩 | 138亩 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 庙尔沟乡补偿亩数 |  |  | =4.00亩 | 4亩 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 大西渠镇补偿亩数 |  |  | =45.80亩 | 45.8亩 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赔付率 |  |  | >=100.00% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时赔付到位 |  |  | 2021年11月30日前 | 2021年11月30日前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 三工渠生态引用水工程施工占草场实施补偿 |  |  | <=9.56万元 | 9.56万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高临时征占草场生态恢复，增加牧民收入 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区供水条件 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90%% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 12、专项债发行费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项债发行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 555.33 | 555.33 |  | 555.33 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 555.33 | 555.33 |  | 555.33 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入555.33万元，用于完成昌吉市阿什里灌区综合供水工程项目和三屯河水库出险加固、努尔加水库引调水工程项目专项债发行。 |  |  |  |  |  | 本项目拟投入555.33万元，用于完成昌吉市阿什里灌区综合供水工程项目和三屯河水库出险加固、努尔加水库引调水工程项目专项债发行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 债券发行涉及项目数量 |  |  | =3.00个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 债券发行种类 |  |  | =1.00种 | 1种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 利息支付率 |  |  | =100.00% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专款专用率 |  |  | =100.00% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | =100.00% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项债发行费 |  |  | <=555.33万元 | 555.33万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高三屯河灌区工程措施供水保证 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区工程供水条件 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 提高三屯河灌区防洪功能 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=100.00% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

- 13、昌吉市阿什里灌区综合供水工程

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市阿什里灌区综合供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成昌吉市阿什里灌区综合供水工程场地平整336815.80公顷，挖一般土方345789.60立方米，回填方273655.00立方米，完成地埋电缆900.00米，完成绿化供水160分支管道1.1公里，完成绿化供水315主管道1.6公里。持续为景区提供供水保证，受益群众满意度达90%。负责三屯河灌区内水利工程建设、更新改造与维修养护。 |  |  |  |  |  | 完成了昌吉市阿什里灌区综合供水工程场地平整336815.80公顷，挖一般土方345789.60立方米，回填方273655.00立方米，完成地埋电缆900.00米，完成了绿化供水160分支管道1.1公里，完成了绿化供水315主管道1.6公里。持续为景区提供供水保证，受益群众满意度达到了90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 场地平整 |  |  | =336815.80公顷 | 336815.80公顷 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 挖一般土方 |  |  | =345789.60立方米 | 345789.60立方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 回填方 |  |  | =273655.00立方米 | 273655.00立方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成地埋电缆 |  |  | =900.00米 | 900.00米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成绿化供水160分支管道 |  |  | =1.10km | 1.1km | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成绿化供水315主管道 |  |  | =1.60km | 1.6km | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=95.00% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时完工 |  |  | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 场地平整费用 |  |  | <=200.00万元 | 200万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 挖一般土方费用 |  |  | <=300.00万元 | 300万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 回填方费用 |  |  | <=300.00万元 | 300万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成地埋电缆费用 |  |  | <=90.00万元 | 90万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化供水160分支管道费用 |  |  | <=60.00万元 | 60万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化供水315主管道费用 |  |  | <=50.00万元 | 50万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 提高项目区农牧民的经济收入 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿化面积 |  |  | >=2000.00亩 | 2000亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为景区提供供水保证 |  |  | 长期 | 有效提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90.00% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 14昌吉市2020年度小型水库维修养护项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉市2020年度小型水库维修养护项目（结余资金0.01万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2座水库维修养护，解决水库现有隐患。 |  |  |  |  |  | 完成2座水库维修养护，解决水库现有隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2座水库维修养护 |  |  | 2座 | 2座 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格率 |  |  | 100% | 100.00% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定及时完工 |  |  | 完工 | 100.00% | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资控制在拨付资金0.01万元内 |  |  | 0.01万元 | 0.01 | 15.00 |  | 15.00 |  | 成本控制原因，资金结余 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决小水库安全隐患 |  |  | 解决 | 解决 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证小水库正常运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90.00% | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100 |  |  |  |

- 15、2020年农业水价改革项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农业水价改革项目（结余资金0.1万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市三屯河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三屯河管理处、榆树沟镇、二六工镇、三工镇、大西渠镇、佃坝镇、滨湖镇，共 3 处信息中心设备更新改造、20 处水情监控设施、5 处闸门控制系统、10 处视频监控系统、1 处一体化闸门试点、1 套智能化调度系统、1 处渠道改造工程。 |  |  |  |  |  | 三屯河管理处、榆树沟镇、二六工镇、三工镇、大西渠镇、佃坝镇、滨湖镇，共 3 处信息中心设备更新改造、20 处水情监控设施、5 处闸门控制系统、10 处视频监控系统、1 处一体化闸门试点、1 套智能化调度系统、1 处渠道改造工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成3处信息中心设备更新改造 |  |  | =3处 | =3处 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 完成20处水情监控设施 |  |  | =20处 | =20处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成5处闸门控制系统 |  |  | =5处 | =5处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成10处视频监控系统 |  |  | =10处 | =10处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成1处一体化闸门试点 |  |  | =1处 | =1处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成1套智能化调度系统 |  |  | =1套 | =1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成1处渠道改造工程 |  |  | =1处 | =1处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施农业水价改革面积 |  |  | =14万亩 | =14万亩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程合格率达到100% |  |  | =100.00% | =100.00% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定及时完工 |  |  | ≥80.00% | ≥80.00% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资控制在批复资金内 |  |  | =0.10 | =0.10 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食综合生产力 |  |  | =10.06万公斤 | =10.06万公斤 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高水资源的管理水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 新增年节水能力 |  |  | =3.22万立方米 | =3.22万立方米 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善三屯河灌区历史形成的洪涝灾害、干旱缺水和水环境恶化问题 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度≥90% |  |  | ≥90.00% | ≥90.00% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》