附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目**

实施单位（公章）：**昌吉市佃坝镇人民政府**

主管部门（公章）：**昌吉市佃坝镇人民政府**

项目负责人（签章）：**魏晨**

填报时间：**2024年04月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**根据《关于对新疆昌吉市2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案的批复》（昌州林草字〔2023〕14号）文件，佃坝镇二畦村、西沟村道路绿化项目预算安排资金总额40万元，其中财政资金40万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金40万元，预算资金到位率为100%。截至2023年12月31日，本项目实际支付资金39.86万元，预算执行率99.65%。项目资金主要用于支付二畦村道路两旁绿化费用15万元、西沟村道路两旁绿化费用15万元、二畦村和西沟村环境改善9.86万元。项目资金分别用于二畦村绿化面积100亩、西沟村绿化面积100亩、居民点内巷道绿化。**

**（二）项目绩效目标**

**通过本项目的实施使二畦村和西沟村道路沿线完善，完成绿化，改善居住环境。完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。**

**（三）绩效评价工作过程**

**第一阶段：前期准备。第二阶段：组织实施。第三阶段：分析评价。第四阶段：撰写与提交评价报告。第五阶段：归集档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**通过佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目的实施，解决了乡村人居环境荒凉简陋，实现了二畦村、西沟村道路沿线完善，改善了村容村貌，完善村级基础设施的建设的社会效益，该项目预算执行率达99.65%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为94分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程18分、项目产出26分、项目效益30分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分18分，得分率为90%。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分26分，得分率为86.7%。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**2023年本单位负责实施的佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。**

**七、有关建议**

**无**

**八、其他需要说明的问题**

**无**