附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金

实施单位（公章）：昌吉市第五幼儿园

主管部门（公章）：昌吉市第五幼儿园

项目负责人（签章）：张影影

填报时间：2025年06月25日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
为切实消除当前幼儿园存在的校舍建筑破损严重、电气线路老化老化等重大安全隐患，改善基础设施配套功能缺失造成的教学效率和保教质量瓶颈问题；优化幼儿生活与学习的基本环境条件，打造安全健康、适宜幼儿发展的优质普惠园所环境格局；本项目的及时实施具有充分急迫现实意义。通过资金投入计划可全面解决制约幼儿园正常运转和长远发展的根本性结构性约束问题—实现园舍安全加固翻新、水电消防系统全面完善、室外设施设备更新扩容优化教室内基础配置、信息化设备到位配套等建设内容，从而筑牢幼儿园安全底线保障实现适童设施现代化配置升级提升卫生环境舒适度健康水平和教学装备效能打造满足区域学前教育公平发展普惠发展高品质发展要求的基础平台载体工程。
2.主要内容
（1）项目名称：昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：本项目计划投入36.25万元，用于弥补我园公用经费不足的问题，支付办公用品一批，支付日用百货、儿童用品等，用于支付暖气费：公用经费28.62万元，评估及残值经费5.6万元，暖气费2.03万元该项目的实施能有效保障学校正常运转。
3.实施情况
实施主体：昌吉市第五幼儿园。
实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。
实施情况：本项目已投入30.8万元，对昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备进行配备整改，主要分三个方面，一是用于弥补我园公用经费不足的问题，支付办公用品一批，支付日用百货、儿童用品等。二是用于支付暖气费，为了确保幼儿有一个温暖舒适的学习、生活环境，截至2024年年底，我园已按正常计划确保了该项目实施完毕，同时保障了教师、幼儿的根本所需，受到社会、家长的一致好评。
4.项目实施主体
（1）主要职能
负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务。本着保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育,促进其身心和谐健康发展（相关社会服务）。
（2）机构设置情况
昌吉市第五幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：教研室、总务处、保教处。
昌吉市第五幼儿园编制数 41，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加 0人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据《关于拨付昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金的通知》文件，本项目年初预算安排总额为36.25万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金36.25万元，其他资金0.00万元。
本项目全年预算安排总额为36.25万元，预算调整数为0万元，追加的0万元，预算调整率为0.00%。2024年本项目实际收到预算资金36.25万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金30.8万元，预算执行率84.97%，其中5.45万元由于项目库调剂收回国库。本项目资金主要用于公用经费23.44万元，支付评估及残值经费费用5.58万元、暖气费费用1.78万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目为年中追加下达昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目，通过资金投入计划可全面解决制约幼儿园正常运转和长远发展的根本性结构性约束问题—实现园舍安全加固翻新、水电消防系统全面完善、室外设施设备更新扩容优化教室内基础配置、信息化设备到位配套等建设内容，从而筑牢幼儿园安全底线保障实现适童设施现代化配置升级提升卫生环境舒适度健康水平和教学装备效能打造满足区域学前教育公平发展普惠发展高品质发展要求的基础平台载体工程。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“保障教职工人数”指标，预期指标值为“=45人”；
“暖气费供暖面积”指标，预期指标值为“=1942.31㎡”；
②质量指标
“保障学校正常运转率”指标，预期指标值为“=100%”；
③时效指标
“暖气费资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“公用经费”指标，预期指标值为“=28.62万元”；
“评估及残值经费”指标，预期指标值为“=5.6万元”；
“暖气费”指标，预期指标值为“=2.03万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“不断提高教育教学质量”指标，预期指标值为“有效提高”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“教职工满意度”指标，预期指标值为“≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、昌吉市《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
季茹（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
周华娟（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
赵辉（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。                              
3.分析评价
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，解决了二十一幼公用经费不足、暖气费、残值评估问题，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过该项目的实施，保障幼儿园正常运转、完成教育教学任务，保障幼儿健康成长、提升师资建设等多个方面，主要用于购买办公用品、办公设备耗材、电费、网络通讯费等，优质的教学资源和丰富的教学活动能够激发幼儿的学习兴趣和创造力，促进幼儿在语言、认知、社会交往、艺术等方面全面发展，为幼儿的终身学习奠定基础。但在实施过程中也存在一些不足，指标公用经费追加经费目标并没足额完成，由于新入园幼儿园人数减少，购置设施设备按园所需购买，减少了公用经费的支出。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.73分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量16个，总体完成率为80.00%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率90.11%；项目产出类指标共设置7个，满分指标3个，得分率82.03%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
表3-1：项目综合得分表
指标	决策类	管理类	产出类	效益类	满意度类	合计
权重	21.00	19.00	30.00	20.00	10.00	100.00
得分	21	17.12 	24.61 	20	10	92.73 
得分率	100%	90.11%	82.03%	100%	100%	92.73%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《昌吉市创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》、《昌吉州“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《昌吉州“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“学前教育”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《昌吉市创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目为年中追加下达昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目，项目金额36.25万元，保障教职工人数45人 ，暖气费供暖面积1142.31㎡ 公用经费28.62万元，评估及残值经费5.6万元，暖气费2.03万元该项目的实施能有效保障幼儿园正常运转。”。
②该项目实际工作内容为：昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目，主要用于一是用于弥补我园公用经费不足的问题，支付办公用品一批，支付日用百货、儿童用品等，通过支付该项费用，极大程度上保障了我园正常开展教育教学任务提高了教师、幼儿教学条件，增加了教师和幼儿对我园的认可度，不断加强环境建设，强化内部管理，提高教职工队伍素质，打造社会认可度较高的幼儿园，进一步提高我园年度招生人数，保障在校幼儿完成教育教学，确保学年内幼儿全部结业。二是用于支付暖气费，为了确保幼儿有一个温暖舒适的学习、生活环境，我们首要保障生活环境，及时缴纳暖气费是前提，温暖的室内空间让幼儿可自由开展体育游戏，促进体能发展，温暖环境缓解幼儿分离焦虑，增强归属感，尤其对新入园儿童情绪适应至关重要。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了暖气费和屁股及残值经费支出，达到有效保障幼儿园正常运转效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为36.25万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为36.25万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“=45人”“=1942.31㎡”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“暖气费资金支付及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金，项目实际内容为昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造、办公设备购买、其他费用支出、暖气费支出等，预算申请与《昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金36.25万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：公用经费费用28.62万元、评估及残值经费费用5.60万元、暖气费费用2.03万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目资金的请示》和《昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉市创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》，本项目实际到位资金36.25万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分17.12分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为36.25万元，其中：财政安排资金36.25万元，其他资金0.00万元，实际到位资金36.25万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（36.25/36.25）×100.00%=100.00%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金30.8万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（30.8/36.25）×100.00%=84.97%；
项目已完成，总体完成率为98.38%；
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=3.12分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得3.12分，本项目资金分配较合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉市第五幼儿园单位资金管理办法》《昌吉市第五幼儿园专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉市第五幼儿园资金管理办法》《昌吉市第五幼儿园收支业务管理制度》《昌吉市第五幼儿园政府采购业务管理制度》《昌吉市第五幼儿园合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《昌吉市第五幼儿园绩效办法》《昌吉市第五幼儿园绩效管理制度》《昌吉市第五幼儿园采购业务管理制度》《昌吉市第五幼儿园合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉市第二十一幼儿园[原南安幼儿园]维修改造设备配备等项目资金项目工作领导小组，由马娟任组长，负责项目的组织工作；马娟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：马娟和马娟，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分24.61分。
1.数量指标完成情况分析
“保障教职工人数”指标：预期指标值为“=45人”，根据“二十一幼教职工花名册”可证，实际完成指标值为“=45人”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“暖气费供暖面积”指标：预期指标值为“=1942.31㎡”，根据“昌吉市第二十一幼儿园2024-2025年采暖费收费明细”可证，实际完成指标值为“=1942.31㎡”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
2.质量指标完成情况分析
“保障学校正常运转率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“五幼情况说明、支付明细、支付凭证”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
3.时效指标完成情况分析
“暖气费资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“支付凭证”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“公用经费”指标：预期指标值为“=28.62万元”，根据“支付凭证”可证，实际完成指标值为“=23.44万元”，指标完成率为81.90%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得1.64分。扣分原因分析：由于新入园幼儿园人数减少，购置设施设备按园所需购买，减少了公用经费的支出。改进措施：根据园情况支出经费细分，合理有效的预算。
“评估及残值经费”指标：预期指标值为“=5.60万元”，根据“支付凭证”可证，实际完成指标值为“=5.58万元”，指标完成率为99.64%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2.97分。
“暖气费”指标：预期指标值为“=2.03万元”，根据“支付凭证”可证，实际完成指标值为“=1.78万元”，指标完成率为87.68%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得2.77分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.社会效益完成情况分析
“不断提高教育教学质量”指标：预期指标值为“有效解决”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
（五）项目满意度情况
项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
1.满意度完成情况分析
“教职工满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
1.满意度完成情况分析
“教职工满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为优化我园提质增效，保障我园可持续发展，成立由园长、财务人员、教师代表、后勤负责人组成的预算编制小组，通过问卷调查、座谈会等方式，收集各部门实际需求，通过教学部门提出购置新教具、绘本需求，后勤部门反馈设施维修计划，为预算提供依据 。
一是细化项目分类：将预算项目细分为人员经费（教师工资、福利）、公用经费（水电费、办公用品）、专项经费（设施改造、活动经费）等。按幼儿人数、班级数量等核定生均标准，如按每名幼儿每年固定金额安排活动经费，确保预算分配合理。
二是参考历史数据：分析近3年财务收支数据，结合物价波动、政策调整等因素预测未来支出。如根据往年冬季取暖费上涨幅度，合理调整本年度预算。
三是明确责任分工：将预算执行责任落实到具体部门和个人，教学设备采购由教学主任负责，后勤支出由后勤主管把控，形成层层负责的管理机制。规范审批流程：建立“申请-审核-批准”三级审批制度，小额支出由部门负责人审批，大额支出需经园务会议集体决策。所有支出必须与预算项目匹配，杜绝超预算、无预算支出。
（二）存在的问题及原因分析
1.？项目规划与执行脱节。项目计划制定时目标模糊，执行过程中频繁变更，导致进度拖延、效果未达预期。如某园开展“传统文化主题课程开发”项目，因未明确课程模块和完成节点，最终课程内容零散，难以落地。
原因分析：缺乏科学规划方法，未结合实际教学资源和幼儿特点制定方案；管理层对项目的指导与监督不足，未能及时纠正偏差。
2.？资源分配不合理。资金、人力、物资资源分配失衡。部分项目资金过度倾斜，导致其他项目无法推进；教师身兼多职，疲于应付，影响项目质量。
原因分析：预算编制未充分调研，对项目需求预估不足；缺乏动态调整机制，难以根据项目进展灵活调配资源。
3.？部门协作效率低。教学、后勤、行政等部门间信息沟通不畅，存在职责交叉或空白。如“校园环境改造项目”中，后勤负责施工，教学部门未及时反馈幼儿活动需求，导致改造后场地实用性差。
原因分析：部门间缺乏统一协调机制，未明确各环节责任；缺乏有效的沟通平台和定期交流制度，信息传递滞后。
4.？教师参与积极性不足。教师对项目参与度低，被动执行任务，缺乏创新和主动思考。例如在“幼儿创意美术项目”中，教师仅按流程操作，未充分挖掘幼儿创造力。
原因分析：项目目标与教师职业发展结合不紧密，缺乏激励措施；培训支持不足，教师能力难以匹配项目要求。
5.？项目成果评估缺失。项目结束后未进行系统性评估，无法判断项目成效，难以总结经验。如“家园共育项目”开展后，未对家长参与度、幼儿成长变化进行量化分析。
原因分析：缺乏完善的评估指标体系和专业评估工具；管理层对成果评估重视不足，认为项目完成即达到目的。

六、有关建议

1.？优化项目规划与管理。 引入专业规划工具（如甘特图），明确项目目标、任务分解和时间节点；建立项目审核机制，邀请专家、教师代表共同论证方案可行性，确保规划科学合理。
2.？动态调配资源。建立资源共享库，实时更新资金、物资、人力使用情况；设立资源调剂小组，根据项目优先级和进度灵活分配资源，避免资源闲置或短缺。
3.？强化部门协同合作。成立跨部门项目小组，明确各部门职责分工；定期召开项目协调会，共享信息、解决问题；利用数字化平台（如钉钉、企业微信）实现信息实时互通。
4.？提升教师参与动力。将项目成果纳入教师绩效考核，设置创新奖、优秀执行奖等激励措施；针对项目需求开展专项培训，提升教师专业能力；鼓励教师参与项目设计，增强其主人翁意识。
5.？完善成果评估体系。制定包含过程指标（如执行进度、参与度）和结果指标（如幼儿发展、家长满意度）的评估标准；采用问卷调查、数据分析、案例研究等多种方法进行综合评估；根据评估结果形成改进方案，为后续项目提供参考 。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。