- 附件

昌吉市自建房安全专项整治领导小组

- 为加强全市城乡自建房安全专项整治行动工作的组织领导，确保专项整治行动取得实效，对照《自治区自建房安全专项整治行动方案》《关于调整自治区自建房安全专项整治行动领导小组的补充通知》《昌吉州自建房安全专项整治行动方案》要求，特成立昌吉市自建房安全专项整治领导小组。

一、领导小组成员

组  长：马长江    市委副书记、代市长

副组长：平宪勇    市委副书记、常务副市长人选

延  亮    市委常委、办公室主任

李  奕    副市长

海拉提    副市长

徐志军    市政协副主席、市财政局局长

成  员：李定勇    市委统战部常务副部长

袁  勇    市发改委主任

于  涛    市商务和工信局局长

徐吉俊    市市场监督管理局局长

马金龙    市交通运输局局长

杨  艳    市自然资源局局长

翟  羽    市应急管理局局长

杨俊涛    市住建局局长

桑国斌    市城市管理局局长

丁世亮    市农业农村局局长

齐敦云    市司法局局长

熊海洲    市人社局局长

孙卫华    市民政局局长

刘  磊    市文旅局局长

杨再功    市卫健委主任

陈  静    市教育局局长

汤果成    市公安局副局长

李渊超    市消防救援大队大队长

马红月    市残联党组书记

各乡镇、街道行政主要领导

- 领导小组下设办公室，办公室设在市住建局，办公室主任由杨俊涛同志兼任。领导小组建立联络会商、信息报送、指导服务、约谈问责等工作机制，统筹协调推进专项整治行动各项工作；对全市专项整治工作开展情况进行抽查；完成市委、市政府交办的其他相关事项。

二、责任与分工

- 市领导小组办公室负责指导各乡镇（街道）自建房安全专项整治行动工作，协调推进各成员单位专项行动相关工作；各行业主管部门按照“三管三必须”原则，分别督促行业领域内自建房安全专项整治工作。

- 市发改委负责指导房屋综合管理信息化建设等相关工作。

- 市教育局负责用于学校、幼儿园、科学类校外培训机构等自建房的整治和安全管理。

- 市商务和工信局负责用于民爆、化工、有色、纺织等生产场所以及商贸经营场所自建房的整治和安全管理。

- 市委统战部负责用于宗教活动场所等自建房的整治和安全管理。

- 市公安局负责用于旅馆业、出租房屋、“九小场所”以及枪支弹药等存储场所自建房的整治和安全管理；配合有关部门依法打击处理阻碍、扰乱、妨碍执行自建房安全排查整治公务的行为；立案查处涉及公共安全的自建房产权人涉嫌违法犯罪的行为。

- 市民政局负责用于各类民政服务机构等自建房的整治和安全管理。

- 市司法局负责配合有关方面完善城乡房屋安全管理制度。强化法治保障。

- 市财政局负责自建房安全专项整治行动工作的经费保障。

- 市人社局负责用于职业培训机构等自建房的整治和安全管理。

- 市自然资源局负责排查整治、查处自建房违法占地、违反工程规划许可、乡村规划许可等违法违规行为，做好地质灾害风险普查。

- 市住建局牵头自建房安全隐患排查整治工作，搭建信息平台，推进部门信息共享，负责协调专业机构开展排查、整治、鉴定，负责查处自建房未依法办理施工许可手续、竣工验收备案等违法违规行为。

市城市管理局负责及时跟进依法依规查处自建房违法违规行为。

- 市交通运输局负责用于车站、公路服务区、交通服务等自建房的整治和安全管理。

- 市农业农村局负责组织指导农村人居环境整治和农村宅基地管理有关工作。

- 市文旅局负责用于文化和旅游设施、体育训练、培训等场所自建房的整治和安全管理。

- 市卫健委负责用于医疗、卫生、疗养机构等自建房的整治和安全管理。

- 市应急管理局负责自建房用于危险化学品、矿山企业生产经营场所违法违规行为的整治和安全管理。负责房屋安全突发事件应对处置工作。

- 市市场监督管理局负责自建房涉及的市场主体登记和食品经营许可证复查工作，推动将房屋安全鉴定作为自建房办理相关经营许可开展经营活动的前提条件。

- 市消防救援大队负责对公众聚集场所营业前未经消防安全检查擅自投入使用的自建房整治和安全管理。

- 市残联负责用于康复机构等自建房的整治和安全管理。

- 其他部门（单位）做好各自领域内用于生产、经营、管理、服务自建房的整治和安全管理。

三、工作制度

（一）联络员制度。各乡镇（街道）、各相关部门确定一名干部（原则上为业务科室负责同志）担任联络员，负责与市领导小组办公室的日常联系，按要求向市领导小组办公室报送本乡镇（街道）、本部门排查整治工作开展情况。

（二）信息报送制度。各乡镇（街道）、各相关部门按要求向市领导小组办公室报送排查整治工作进展情况，定期报送相关工作信息、经验做法以及重大典型问题整治进展情况。

（三）会商制度。实行定期不定期会商制度，由各相关部门汇报本部门排查整治工作进展情况，研判形势、分析问题，推动排查整治深入开展，遇到重大问题随时会商。

（四）指导服务制度。市领导小组成员单位按照责任分工成立指导组，适时对本行业专项整治工作开展情况进行指导服务，并向市领导小组办公室报送有关工作进展情况。

（五）定期通报制度。市领导小组办公室结合实际，定期通报工作情况，主要包括各乡镇（街道）及各行业任务完成情况及进度排名、工作中好的经验做法，分析存在的问题，提出下一步工作要求。

（六）约谈问责制度。市领导小组成员单位对排查整治工作中发现弄虚作假、整治不力、问题严重的乡镇（街道），提请市人民政府对相关负责同志约谈，对重大典型问题公开通报、挂牌督办。在工作中发现的严重失职失责及严重违规违纪问题，移交纪检监察部门调查处理。

四、各成员单位联络员名单

- 张心涯      市委统战部           18096853366

- 余志超      市公安局             15001676633

- 赵泽芳      市发改委             15292599991

- 顾科泽      市商务和工信局       15389963209

- 斯怡玮      市财政局             18139041770

- 杨春辉      市市场监督管理局     13709948680

- 孙海博      市交通运输局         13999369228

薛凌菁      市科技局             13899607033

- 刘敏轩      市自然资源局         18609948885

- 谭建梅      市应急管理局         13899696677

- 李素文      市司法局             15299648997

- 苏富生      市住建局             18999555866

王  荣      市城市管理局         18709947999

- 程  洁      市农业农村局         13565356573

楚建琪      市人社局             13565338646

- 张泽瑾      市民政局             13779256288

- 王  鑫      市文旅局             15999367556

- 赵  静      市卫健委             13319053222

- 李世和      市教育局             18999348528

- 李  晶      市残联               18699553666

- 李宋婷      市消防救援大队       15599796759

艾尼瓦尔    三工镇               13899686488

严雪菲      榆树镇               18699409191

韩  明      大西渠镇             13199800094

杨晓芬      六工镇               15299628222

朱峰举      硫磺沟镇             15026186768

曙格拉      二六工镇             15699059523

李  根      滨湖镇               13999344133

陈晓阳      佃坝镇               13999344133

巴合提汗    阿什里乡             18082846430

阿依丁      庙尔沟乡             13109019949

宋何星      延安北路街道办事处   19199143646

王  芳      北京南路街道办事处   15299604093

杨  红      宁边路街道办事处     13364906134

马延龙      绿洲路街道办事处     13565855878

李  菲      中山路街道办事处     15299970620

张晓洁      建国路街道办事处     15688355693