附件

昌吉市冬季冰雪清除工作领导小组及

职  责  分  工

一、组织机构

组  长：马红军      市委副书记、市长

副组长：姚  进      市委副书记、常务副市长

祁惠荣　　  市委常委、宣传部部长

马  楠      市委常委、副市长

阿达力      市人大常委会副主任

刘永新      市人大常委会副主任

司睿吉·克力木       副市长

李　奕       副市长

海拉提       副市长

徐  杰       副市长

王洪霞      市政协副主席

马志学      昌吉国家高新区管委会副主任

吾扎提      昌吉国家农业科技园区管委会副主任

成  员：孙君杰      市政府办公室主任

陈丽华      市委宣传部常务副部长

杨  军      市卫健委主任

吴黎光      市财政局党组书记

于  涛　　  市商务和工信局局长

高  兵      市应急管理局局长

徐吉俊      市市场监督管理局局长

马金龙      市交通运输局局长

袁  勇      市住建局局长

向  东      市城市管理局党组书记

毛冬梅　　  市自然资源局局长

丁世亮　　  市农业农村局局长

陈  静      市教育局局长

高彦兵      市气象局局长

孙晓东      市房管局党支部书记

刘东江      市公安交警大队大队长

赵  俊      市市容环境卫生管理中心主任

高雅琳      市园林绿化管理中心党支部书记

张永刚      市城市管理指挥中心主任

朱开疆      市城市管理综合执法大队大队长

毕敬君　　  市广场景观管理服务中心主任

马振明　　  市公园管理服务中心党支部书记

刘宝忠      昌吉国家高新区市政公用事业管理中心主任

邹  刚      昌吉公路管理局局长

白占学      昌吉公路管理局硫磺沟公路分局局长

顾卫华     延安北路街道办事处主任

王晓明     中山路街道办事处主任

魏小星     建国路街道办事处主任

王  磊     北京南路街道办事处主任

梁  瑞     宁边路街道办事处主任

陈伟明     绿洲路街道办事处主任

常建国     三工镇镇长

吴  磊     大西渠镇镇长

吴  琛     六工镇镇长

谭永吉     二六工镇镇长

杨  亮     滨湖镇镇长

高一豪     榆树沟镇镇长

齐文强     硫磺沟镇镇长

陈晓航     佃坝镇镇长

叶尔江     阿什里乡乡长

阿得力     庙尔沟乡乡长

领导小组下设办公室，办公室设在市城市管理局，办公室主任由李奕同志兼任，副主任由杨军、高兵、马金龙、丁世亮、向东、袁勇、刘东江、赵俊、朱开疆、孙晓东担任。领导小组人员如有变动，由接任工作的同志替补，不再另行发文。

办公室工作人员由市卫健委、市场监督管理局、住建局、交通运输局、卫生计生综合监督执法局、园林绿化管理中心、市容环境环境卫生管理中心、市政养护中心、城市管理综合执法大队各派驻1人开展工作，按照有雪即到位的原则，派驻人员平时在原单位上班，有雪情时立即到城市管理指挥中心就位。派驻期间考勤由城市管理指挥中心负责，对不能按时就位开展工作的单位和个人，将在全市进行通报。

办公室指挥流程：由市气象局提前发布降雪预报。全市以雪为令，严格按照清雪时限、标准开展清雪工作。市城市管理指挥中心根据降雪情况通知各成员单位人员及时到位。市卫健委负责全市清雪工作的指挥调度，对清雪完成情况进行总指导，将指导情况汇总后当日内形成专报上报市委、市政府并进行反馈。

二、各单位工作职责

冰雪清除工作领导小组办公室：负责制定全市冰雪清除工作实施方案，对全市冰雪清除工作进行24小时实时监控、调度，迅速响应、及时反馈，第一时间派单。将全市冰雪清除工作指导及完成情况形成专项报告上报市委、市政府。

市卫健委：负责指挥调度全市的清雪工作，对各指导组的检查情况进行总指导，将指导结果汇总后上报市委、市政府，并反馈给相关单位。负责在重要节点和重大任务期间组织全市开展积雪大清扫、大整治活动。负责以乡镇、街道为单位，将每场清雪情况进行公布。负责根据冰雪清除工作领导小组办公室指导情况，对冰雪清除管理工作落实不到位、履职不到位的单位，扣除相应的绩效考核分数。市卫健委根据各街道的冰雪清除通知，在降雪前做好各医院、卫生系统冰雪清除准备工作，并在雪停后2小时内完成各医院、卫生室、沿街诊所等内部、三包区域以内的冰雪清除工作。

市委宣传部：负责在降雪前一天安排媒体进行冰雪清除宣传动员工作；根据市冰雪清除领导小组办公室汇总的冰雪清除完成情况，对冰雪清除不及时或未按规定时间完成冰雪清除任务的单位及商户通过媒体进行曝光。

市公安局：负责在降雪前督促便民警务站响应各乡镇、街道的冰雪清除工作安排，对巡控区域内的车辆及影响清雪工作的障碍物进行管控。各便民警务站按照“公安+城管”的要求，对所负责区域冰雪清除工作进行督促。

市应急管理局：负责编制全市大到暴雪专项应急预案，组织开展应急预案演练；指导各乡镇、街道、各部门做好应对雪灾应急抢险准备工作；全力做好救灾物资储备、清点、调运等工作，一旦发生雪灾，及时启动应急预案，调运发放救灾物资，迅速组织力量开展抢险救援工作。

市气象局：负责将每天天气预报及时通知各乡镇、街道及部门，提前１天发布降雪气象预报信息，有重要天气变化第一时间发布气象预报信息。

市市场监督管理局：负责通知各市场在降雪前做好冰雪清除准备，并在雪停后2小时内完成市场内部及非机动车道、人行道冰雪清除及拉运工作；雪停后立即安排专人检查落实本行业的冰雪清除工作。

市交通运输局：负责在雪停后24小时内完成县乡道路冰雪清除工作。

市农业农村局：负责督促指导各乡镇清雪工作，营造干净整洁的农村人居环境。

市文旅局：负责雪停后立即安排专人落实本行业市级公共文化单位（文化馆、图书馆、青少年宫、文博中心、市艺术团）的冰雪清除工作。

市自然资源局：负责督促相关企业按要求完成闲置土地的清雪工作。

市住建局：负责落实雪停后2小时内未完工的市区建筑工地冰雪清除工作。

市教育局：根据各街道的冰雪清除通知，在降雪前做好教育系统冰雪清除准备工作，并在雪停后2小时内完成学校内部、周边非机动车道、人行道及隔离墩以内冰雪清除工作。

市商务和工信局：配合乡镇，督促、指导落实三工、八钢工业聚集区、大西渠闽昌工业聚集区、三工镇物流园区的冰雪清除工作。

市城市管理局: 负责指挥调度本系统所承担的市区主次干道（不含巷道、辅道、非机动车道、人行道）及属昌吉市管辖的市区外环道路、5个公园、2个广场、61个街头游园、373个公交站台、市区道路平交口的冰雪清除工作，负责督促落实上述区域任务完成情况。

市城市管理综合执法大队:负责对未按清雪标准、时限和要求及时完成清雪任务的行为依法进行处罚；将全市冰雪清除处罚结果汇总上报市冰雪清除工作领导小组办公室、市卫健委。

市容环境卫生管理中心：坚持机械推雪作业和人工清雪作业相结合，以机械推雪为主，人工清雪为辅；使用机械设备清雪时，要科学调度、文明作业，避免损坏市政公用设施。

1.负责内完成城市核心区主车道冰雪清除工作，具体道路为：宁边路（建设路路口—西外环）、文化路（建设路路口—天山路路口）、南公园路、石河子路、哈密路、北京路、青年路、中山路（哈密路—北外环）、绿洲南路、延安路、乌伊路（312国道）头屯河大桥至北绕城路口、红旗路、健康路（建设路路口—西外环）、红星路（建设路路口—北京路路口）、建国路、滨河路、长宁路、塔城路、吐鲁番路、建设路、天山路、解放路、庭州路、民主路、南五工路、民生路、中心路、德政路、三屯路、北一路、北二路、商城路、和田路、市消防局北侧规划路、六工庙路、黄河路、合肥路、南京路、南昌路、东和路、长安路、长春路、文苑路、泉州路、北外环、西外环路、南外环路、世纪大道、雪莲路、屯河南路、屯河西四路、屯河西六路（沿河路—雪莲路）、北一巷西侧无名路（红旗路—北外环），北京北路两条未命名道路。冰雪清除时依次从延安路、北京路、建国路、红星路、文化路、宁边路由内向外清除。

2.世纪大道南路以西所有路段，包括世纪大道南路、西外环、建国西路、塔城西路、石河子西路、南外环、夹滩村汽车城路以东包括汽车城道路等，乌伊西路（中山路路口至北过境路口），中山北路以西所有路段、北外环（西外环至净化路），由市容环境卫生管理中心完成冰雪清除工作。

3.负责完成公交站台、单位入口、道路平交口的冰雪清除工作。

4.负责在雪停后8小时内完成延安北路（乌伊路—影剧院）、北京路、红星路（建设路路口—北京路路口）、文化路（建设路路口—北京路路口）、天池路、健康路（建设路路口—中山路路口）主要路段的积雪拉运工作。

市园林绿化管理中心：负责完成森林公园、绿轴公园、宁边广场、市区61个街头游园的冰雪清除工作。

市公园管理服务中心：负责完成人民公园、带状公园、闽昌公园冰雪清除工作。

市广场景观管理服务中心：负责完成滨湖河景观带、亚心广场的冰雪清除工作。

市房管局：根据各街道的冰雪清除通知，配合各街道、社区落实居民小区内部、周边非机动车道、人行道和小区入口连接处冰雪清除工作。非机动车道、人行道及责任区在2小时内完成冰雪清除任务，小区内部冰雪清除工作在12小时内完成。

市公安交警大队：负责降雪前发布冬季道路冰雪清除电视公告，开始降雪后立即清理道路两侧的停靠车辆，组织实施冰雪清除现场交通管制和交通疏导，保证冰雪清除期间道路两侧无任何车辆停靠，在市容环境卫生管理中心机械冰雪清除过程中要及时配合拖离障碍车辆。

市卫生计生综合监督执法局：负责雪停后立即安排专人落实所管辖行业单位及商业网点冰雪清除工作；负责督促沿街餐饮店面、“五小”店铺在2小时内完成责任区域内冰雪清除工作。

昌吉国家农业科技园区管委会、昌吉国家高新技术产业开发区、昌吉公路管理局、昌吉公路管理局硫磺沟公路分局：严格参照本实施方案要求执行。

各乡镇、街道：严格按照一级、二级网格的职责要求执行。

三、专项指导组

根据工作需要，成立九个专项指导组。各指导组由市领导担任组长，成员由市卫健委、公安局、住建局、城市管理局等部门组成。指导中存在的问题汇总至市冰雪清除工作领导小组办公室（指挥部）及市卫健委，由市卫健委负责反馈，市融媒体中心根据冰雪清除工作领导小组办公室（指挥部）的要求，将每次冰雪清除指导工作形成专题报道。

（一）总指导组

组    长：祁惠荣

副 组 长：徐  杰

牵头单位：市卫健委

联 系 人：杨  军

成    员：市卫健委杨军、城市管理局向东

职    责：对八个冰雪清除指导组指导落实情况进行汇总

（二）城区指导组

组    长：王洪霞

牵头单位：延安北路街道

联 系 人：顾卫华

成    员：延安北路街道，市市场监督管理局、卫健委、市容环境卫生管理中心各2人。

指导区域：延安北路街道

2.第二指导组

组    长：阿达力

牵头单位：宁边路街道

联 系 人：梁  瑞

成    员：宁边路街道，市市场监督管理局、文旅局、公安交警大队各2人。

指导区域：宁边路街道

3.第三指导组

组    长：马  楠

牵头单位：北京南路街道

联 系 人：王  磊

成    员：北京南路街道，市卫健委、自然资源局、园林绿化管理中心各2人。

指导区域：北京南路街道

4.第四指导组

组    长：刘永新

牵头单位：建国路街道

联 系 人：魏小星

成    员：建国路街道，市住建局、城市管理综合执法大队、市容环境卫生管理中心各2人。

指导区域：建国路街道

5.第五指导组

组    长：司睿吉·克力木

牵头单位：中山路街道

联 系 人：王晓明

成    员：中山路街道，市委宣传部，市房管局、城市管理综合执法大队各2人。

指导区域：中山路街道

6.第六指导组

组    长：徐  杰

牵头单位：绿洲路街道

联 系 人：陈伟明

成    员：绿洲路街道，市文旅局、卫健委、昌吉国家农业科技园区各2人。

指导区域：绿洲路街道

（三）乡镇指导组

1.第一指导组

组    长：李  奕

牵头单位：市交通运输局

联 系 人：马金龙

成    员：市交通运输局、农业农村局，大西渠镇、六工镇、滨湖镇、佃坝镇、昌吉国家农业科技园区各2人。

指导区域：大西渠镇、六工镇、滨湖镇、佃坝镇及途径的城乡道路、乡村道路

2.第二指导组

组    长：海拉提

牵头单位：市农业农村局

联 系 人：丁世亮

成    员：市交通运输局、农业农村局，三工镇、二六工镇、榆树沟镇、硫磺沟镇、庙尔沟乡、阿什里乡、昌吉国家高新技术产业开发区各2人。

指导区域：三工镇、二六工镇、榆树沟镇、庙尔沟乡、阿什里乡、硫磺沟镇及途径的城乡道路、乡村道路