地方政府债券项目绩效

自评报告

项目名称： 昌吉市农村公路建设项目

项目单位：      昌吉市交通运输局

主管部门：      昌吉市人民政府

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的扶贫方针政策，紧紧围绕省州县各级提出的全力打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的战略目标，坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，以发展本地区经济，改善村内基础设施、夯实脱贫发展基础为目标，提高本地区群众生产生活水平，推动建立健全本地区科学发展、协调发展的长效机制。通过实施昌吉市10个乡镇农村道路建设项目，完善农村基本交通体系，基本实现“布局合理，满足生产生活要求”。农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的效果。夯实贫困村发展的基础，增强贫困村自我发展的能力，努力使贫困村达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。

2.项目实施主体

（1）机构设置及人员情况

昌吉市交通运输局无下属预算单位，下设3个科室及1个大队，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）、交通运输综合行政执法大队。

昌吉市交通运输局编制数53，实有人数72人，其中：在职52人；退休20人；离休0人。

- （2）主要职能

①贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

②主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。

③负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。

④指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

⑤负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。

⑥负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

⑦贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

⑧负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

⑨负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

⑩负责全市交通战备工作，承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

3.主要内容及实施情况

根据昌市发改综合〔2018〕37号《关于对昌吉市农村公路建设项目的批复》，本项目是农村公路工程建设项目，主要是为改善农村百姓出行条件，促进社会和谐发展。主要建设内容为全市农村公路建设工程项目44.60公里，本年度自治区地债补助资金4000.00万元，其余由地方财政解决。涉及全市10个乡镇（榆树沟镇、六工镇、二六工镇、大西渠镇、三工镇、硫磺沟镇、滨湖镇、佃坝乡、庙尔沟乡和阿什里乡）。

（二）债券项目绩效目标、绩效指标设定情况。

1.项目绩效目标

昌吉市农村公路建设项目目前完成10个乡镇农村公路新建及改造里程44.60公里，能够较大改善农村居民出行状况，同时也有效推动地方经济的发展，让农村群众获得更好的幸福感，满意度达到95.0%。

2.绩效指标设定情况

根据为加强地方政府债券项目资金绩效管理，提高债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30号）等有关规定，结合本单位的规章制度以及财务相关资料，我单位年初绩效指标的设定明确了项目实施的依据、具体内容、时间安排、总投资额，起到了进一步细化绩效目标指标的作用，同时对项目完成后达到的质量标准、实施效果进行了细化。具体设置情况见附件1绩效目标自评表。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目支出绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的昌吉市农村公路建设项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行项目支出绩效评价。

（二）评价工作简述

1.绩效评价原则

依据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<哈密市财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（哈市财预〔2019〕20号）、《关于印发<哈密市财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》（哈市财预〔2019〕21号）、《关于印发<2022年度哈密市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（哈市财预〔2022〕2号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合本项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价方法

本次绩效评价采用的方法是成本效益分析法、比较法对项目绩效目标预期指标值与进行比较，以及采取抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 工作组成员姓名 | - 职责 | - 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| - 贺钧 | - 评价组组长 | - 署和管理绩效考核工作，对各项目负责人进行绩效考核评价，对各部门的考核结果进行审核， 对对各项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。 |
| - 王晶磊 | - 评价组成员 | - 负责依据考评原则和考评程序,对各项目进行绩效考核评价，及时与员工进行考评沟通,提供必要的反馈和指导。 |
| - 哈斯别克 | - 评价组成员 | - 实施项目绩效评价报告的撰写 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

（四）项目现场勘验检查核实情况

为进一步提高我市农村公路工程质量安全监管水平，切实落实建设单位质量安全生产主体责任，促进全面促进我市农村公路工程质量的提升，根据中华人民共和国交通运输部及省市关于“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的文件精神，结合交通建设工程质量安全检查任务工作安排，昌吉市交通运输局综合业务科、公路质检站及第三方相关工作人员对本年度完工项目逐一开展质量安全检查，在农村公路工程施工现场，检查组听取了施工方、监理方等相关工作人员对工程建设项目的工作汇报，对农村公路工程的路基、路面、桥梁、安全设施进行监督抽检，经现场检查，所有新建项目质量合格率达到100.0%，经过本轮体检，各乡镇村居民出行“最后一公里”安全畅通实况。

三、评价情况及分析

（一）资金投入情况

昌吉市农村公路建设项目预算安排总额为4000.00万元，其中财政资金0.00万元,债券资金4000.00万元，其他资金0.00万元，2022年实际收到预算资金4000.00万元，预算资金到位率为100.0%。

（二）资金执行情况

本项目实际支付资金4000.00万元，预算执行率100.0%项目资金主要用于支付农村公路提升改造费用4000.00万元。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分50分，实际得分50分，各指标业绩值和绩效分值如表3-1所示：

表3-1项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 通硬化道路自然村个数 | =10.00个 | 8 | 10.00个 | 8 |  |
|  |  | 建设里程 | =44.60公里 | 7 | 44.60公里 | 7 |  |
|  |  | 项目涉及公路数量 | ≥9.00条 | 7 | 9条 | 7 |  |
|  | 质量指标 | 资金到位率 | =100.0% | 7 | 100.0% | 7 |  |
|  |  | 项目完工质量合格率 | =100.0% | 7 | 100.0% | 7 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月 31日前 | 7 | 2022.12.31 | 7 |  |
|  | 成本指标 | 本项目总成本 | ≤4000.00万元 | 7 | 4000.00 万元 | 7 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |

1.数量指标

“通硬化道路自然村个数”指标，预期指标值为“=10.00个”，实际完成值为“10.00个”，实际完成率为100.0%；

“建设里程”指标，预期指标值为“=44.60公里”，实际完成值为“44.60公里”，实际完成率为100.0%；

“项目涉及公路数量”指标，预期指标值为“≥9.00条”，实际完成值为“9条”，实际完成率为100.0%；

2.质量指标

“资金到位率”指标，预期指标值为“=100.0%”，实际完成值为“100.0%”，实际完成率为100.0%；

“项目完工质量合格率”指标，预期指标值为“=100.0%”，实际完成值为“100.0%”，实际完成率为100.0%；

3.时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日前”，实际完成值为“2022年12月31日”，实际完成率为100.0%；

4.成本指标

“本项目总成本”指标，预期指标值为“≤4000.00万元”，实际完成值为“4000.00万元”，实际完成率为100.0%；

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表3-2所示：

表3-2项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提升广大群众出行条件 | 有效提升 | 15 | 100.0% | 15 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 持续发展农村公路网络 | 有效发展 | 15 | 100.0% | 15 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |

1.经济效益指标

- 无该项指标。

2.社会效益指标

“提升广大群众出行条件”指标，预期指标值为“有效提升”，实际完成值为“100.0%”，实际完成率为100.0%；

3.生态效益指标

- 无该项指标。

4.可持续影响指标

“持续发展农村公路网络”指标，预期指标值为“有效发展”，实际完成值为“100.0%”，实际完成率为100.0%；

（五）满意度

满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分，各指标业绩值和绩效分值如表3-3所示：

表3-3项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90.0% | 10 | 95.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |

（六）综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对该项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-4：昌吉市农村公路建设项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.资金执行 | 2.项目产出 | 3.项目效益 | 4.满意度 | 合计 |
| 权重 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 分值 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 得分率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

四、发现的主要问题和改进措施

（一）预算执行及项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

业务与财务脱节。在预算执行的过程中，由于沟通不利，业务科室针对资金预算编制管理及支付未能和财务人员及时沟通交流，项目前期费未能做相关预算编制，因此在项目实施过程中，设计及监理单位在工作当中存在消极现象，影响项目进度，导致前期资金支付率较低。因此在后期业务部门应加大对项目前期费资金统计力度，及时汇总数据报送财务做好预算编制，同时项目人员应加大对项目现场巡查力度。

（二）绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

通过该项目的积极推进，在一定程度上改善农村居民出行便利，同时也有效推动地方经济的发展，让农村群众获得更好的幸福感，保证生活质量，不存在偏离。

（三）其他需要反映的问题和改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

## （一）绩效自评结果拟应用

我单位拟将债券项目资金绩效管理结果作为债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

## （二）绩效自评结果公开情况

绩效信息是债券项目信息的重要组成部分，我单位将依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高债券资金使用绩效。

- 债券项目绩效目标自评表（详见附件1）

附件1

| 债券项目绩效目标自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 昌吉市农村公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 昌吉市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施期 |  |  | 2022年1月 -2022年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 （分值*B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  | 4000.00 |  |  | 10.00 |  | 100.0% |  |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | —— |  |
|  |  |  | 债券资金: |  |  | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  | 4000.00 |  |  | —— |  | 100.0% |  |  | —— |  |
|  |  |  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | —— |  |
| 年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成10个乡镇农村公路新建及改造 |  |  |  |  |  |  |  | 完成十个乡镇公路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改造里程44.60公里 |  |  |  |  |  |  |  | 完成改造公路里程44.60公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涉及改造公路线路9条 |  |  |  |  |  |  |  | 完成9条农村公路的提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进 措施 |
|  |  |  |  | 运算符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  | 前期准备工作不充分 | 配套资金到位不足 | 制度保障 |  | 附带条件保障 |  | 其他 | 原因 说明 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 通硬化道路自然村个数 | = | 10.00 | 个 | 10.00 | 100.0% | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设里程 | = | 44.06 | 公里 | 44.06 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目涉及公路数量 | ≥ | 9.00 | 条 | 9.00 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 资金到位率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工质量合格率 | = | 100.00 | % | 100.00 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成时限 |  | 2022年12月31日前 |  | 2022.12.31 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 本项目总成本 | ≤ | 4000.00 | 万元 | 4000.00 | 100.0% | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升广大群众出行条件 |  | 有效提升 |  | 提升 | 100.0% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发展农村公交运营网络 |  | 有效发展 |  | 发展 | 100.0% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90.00 | % | 95.00 | 100.0% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  | 预算执行率得分 （D） |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 绩效自评总得分（C+D） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议 （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □改进资金预算管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □规范项目资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管 部门 审核 意见 （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） |  |  | 具体审核意见 |  |  |  |  |  |  |  | 总体意见： 主管部门公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □改进资金预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □规范项目资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □难以建设实施，调整资金用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政 部门 审核 意见 |  |  | 具体审核意见 |  |  |  |  |  |  |  | 总体意见： 业务处室公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □改进预算资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □规范项目资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □难以建设实施，调整资金用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.金额以万元为单位,保留两位小数。 2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明

一、指标解释

指标解释详见附件2省本级部门债券项目绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对末级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对末级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX项目产出指标分值50分，具体细化为7项3级指标，则1项三级指标分值设置为8分，其余6项三级指标分值均设置为7分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目绩效自评总分（不超过100分）。